Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству. Унифицированная форма № КС-18 (образец заполнения)
Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству (образец заполнения) 
Унифицированная форма N КС-18 
Утверждена 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                         ------------
¦    Код   ¦
+----------+
Форма по ОКУД ¦  0322011 ¦
+----------+
Департамент инвестиционных программ             ¦          ¦
городского строительства                        ¦          ¦
г. Краснодонска, г. Краснодонск,                ¦          ¦
ул. Левобережная, д. 10, т. 3-13-35             ¦          ¦
Инвестор --------------------------------------- по ОКПО ¦     -    ¦
(организация, адрес, телефон, факс)           +----------+
ГУП "Управление градостроительством",           ¦          ¦
г. Краснодонск, ул. Левобережная,               ¦          ¦
д. 12, т. 3-15-25                               ¦          ¦
Заказчик --------------------------------------- по ОКПО ¦ 84655624 ¦
(организация, адрес, телефон, факс)           +----------+
ООО "Главинжстрой",                ¦          ¦
г. Краснодонск,                    ¦          ¦
ул. Инженерная, д. 11,             ¦          ¦
т. 3-45-35                         ¦          ¦
Проектная организация -------------------------- по ОКПО ¦ 77874008 ¦
(наименование, адрес,           +----------+
телефон, факс)               ¦          ¦
Муниципальный корпус микрорайона "Первомайский", ¦          ¦
г. Краснодонск, ул. Первомайская, вл. 2          ¦          ¦
Стройка ------------------------------------------------ +----------+
(наименование, адрес)              ¦ 45.11.2; ¦
¦ 45.21.1  ¦
Вид деятельности по ОКДП ¦  (ОКВЭД) ¦
------+----------+
Договор (контракт)  ¦номер¦     2    ¦
+-----+----------+
¦ дата¦13¦01¦2011¦
+-----+--+--+----+
Задание на ¦номер¦   12/10  ¦
проектирование +-----+----------+
¦ дата¦19¦12¦2010¦
+-----+--+--+----+
Распоряжение         ¦     ¦          ¦
руководителя ГУП     ¦     ¦          ¦
"Управление          ¦     ¦          ¦
Основание для приостановления градостроительством" ¦номер¦    17    ¦
проектно-изыскательских работ -------------------- +-----+----------+
(наименование    ¦ дата¦01¦04¦2011¦
документа)      ------+--+--+----+
Вид операции ¦          ¦
------------

-----------------------
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
¦         ¦           ¦
+---------+-----------+
АКТ ¦    1    ¦ 01.04.2011¦
----------+------------
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
ПО НЕОСУЩЕСТВЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

Номер по порядку Наименование объекта, стадий работ Обоснование прекращения проектно-изыскательских работ Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, руб. В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
Муниципальный корпус микрорайона "Первомайский". Этап историко- археологических исследований
При проведении археологических раскопок выявлены объекты культурного наследия
250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00
Оборотная сторона формы N КС-18

Номер по порядку Наименование объекта, стадий работ Обоснование прекращения проектно-изыскательских работ Полная сметная (договорная) стоимость проектно-изыскательских работ, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных проектно-изыскательских работ до их приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления работ по данным заказчика проекта, руб. Средства, необходимые для расчетов с проектной организацией, включая незавершенные проектно-изыскательские работы, руб. В том числе: убытки и неустойки проектной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно-изыскательских работ, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
- - - - - -
Всего по акту
250 000-00 100 000-00 100 000-00 150 000-00 - 50 000-00
Руководитель            Директор                  Самохин Р.Н.
организации заказчика ----------- _________  ---------------------
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
Маняшина О.Р.
Главный бухгалтер         _________________  ---------------------
(подпись)      (расшифровка подписи)
М.П.

Генеральный
Руководитель            директор                 Пиляцкий Л.Е.
подрядной организации ----------- _________  ---------------------
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
Галаган Д.А.
Главный бухгалтер         _________________  ---------------------
(подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.
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