Акт о приостановлении строительства. Унифицированная форма № КС-17 (образец заполнения)
Акт о приостановлении строительства (образец заполнения) 
Унифицированная форма N КС-17 
Утверждена 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                        ------------
¦    Код   ¦
+----------+
Форма по ОКУД ¦  0322010 ¦
ОАО "Наноэлектрод", г. Москва,                 +----------+
ул. Электродная, вл. 18,                       ¦          ¦
(495) 300-55-26                                ¦          ¦
Инвестор -------------------------------------- по ОКПО ¦ 85811263 ¦
(организация, адрес, телефон, факс)           +----------+
ОАО "Наноэлектрод",             ¦          ¦
г. Москва,                      ¦          ¦
ул. Электродная,                ¦          ¦
вл. 18, (495) 300-55-26         ¦          ¦
Заказчик (генподрядчик) ----------------------- по ОКПО ¦ 85811263 ¦
(организация, адрес,          +----------+
телефон, факс)             ¦          ¦
ОАО "МегаЛего",                ¦          ¦
г. Реутов,                     ¦          ¦
ул. Парковая, д. 11а,          ¦          ¦
(916) 855-48-37                ¦          ¦
Подрядчик (субподрядчик) ---------------------- по ОКПО ¦ 10657332 ¦
(организация, адрес,          +----------+
телефон, факс)             ¦          ¦
Складской корпус на территории предприятия      ¦          ¦
(г. Москва, ул. Электродная, вл. 18)            ¦          ¦
Стройка ----------------------------------------------- ¦          ¦
(наименование, адрес)                +----------+
Вид деятельности по ОКДП ¦   32.10  ¦
¦  (ОКВЭД) ¦
------+----------+
Договор подряда (контракт) ¦номер¦     7    ¦
+-----+----------+
¦ дата¦05¦12¦2010¦
Основание для разрешения                          +-----+--+--+----+
Заключение Мосгосэкспертизы      ¦номер¦56-П13 МГЭ¦
на строительство -------------------------------- +-----+----------+
(наименование документа)     ¦ дата¦10¦08¦2010¦
+-----+--+--+----+
Основание для приостановления                     ¦     ¦          ¦
Распоряжение руководителя ОАО       ¦     ¦          ¦
"Наноэлектрод" о приостановлении    ¦     ¦          ¦
строительства и консервации объекта ¦     ¦          ¦
на срок 12 мес.                     ¦номер¦    15    ¦
строительства ----------------------------------- +-----+----------+
(наименование документа)       ¦ дата¦14¦04¦2011¦
------+--+--+----+
Вид операции ¦          ¦
------------

-----------------------
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
¦         ¦           ¦
+---------+-----------+
АКТ ¦    2    ¦ 14.04.2011¦
----------+------------
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Номер по порядку Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством Код Дата начала строительства Полная сметная (договорная) стоимость, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. всего в том числе строительно-монтажные работы всего в том числе строительно-монтажные работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Складской корпус для хранения материалов и продукции. Состояние строительства: закончен этап II, работы выполнены в соответствии с Приложением N 3 к Договору от 05.12.2010 N 7
СК-3 10.12.2010 5 000 000 4 700 000 1 500 000 1 400 000-00 1 620 000-00 100 000-00 - 200 000-00
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
5 000 000 4 700 000 1 500 000 1 400 000-00 1 620 000-00 100 000-00 - 200 000-00
Оборотная сторона формы N КС-17

Номер по порядку Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством Код Дата начала строительства Полная сметная (договорная) стоимость, руб. Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления, руб. Фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика, руб. Средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство, руб. В том числе: убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций, руб. Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб. всего в том числе строительно-монтажные работы всего в том числе строительно-монтажные работы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
- - - - - - - -
Всего по акту
5 000 000 4 700 000 1 500 000 1 400 000-00 1 620 000-00 100 000-00 - 200 000-00
Руководитель            Директор                  Марусев Р.Д.
организации заказчика ----------- _________  ---------------------
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
Марусева Р.Д.
Главный бухгалтер         _________________  ---------------------
(подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.

Генеральный
Руководитель            директор                 Алексеева О.П.
подрядной организации ----------- _________  ---------------------
(должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
Кондратьев Л.К.
Главный бухгалтер         _________________  ---------------------
(подпись)       (расшифровка подписи)
М.П.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/akt_o_priostanovlenii_stroitelstva_unificirovannaya_forma_n_ks_17_obrazec_zapolneniya.htm
