Договор на выполнение работ для отдельных видов юридических лиц

Договор N _____ на выполнение работ для отдельных видов юридических лиц 1 
г. __________                                         "___"________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик",
(наименование)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и _____________________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик",
(наименование)
в лице ______________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании _____________________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
Положения о закупках от "___"________ _____ г. N ____, Протокола конкурсной
(аукционной) комиссии от "___"________ ____ г. N ____,  с  другой  стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить в ________ - _______ г. г. работу по
__________________________________________________________________________,
(наименование, вид, характеристики работ)
именуемую  далее  "работа",  а  Заказчик  обязуется   принять  и   оплатить
результаты работ в соответствии с Протоколом ______________________________
(Приложение  N  1)  и  Календарным  планом (Приложение  N 2), составляющими
неотъемлемую часть настоящего Договора.
1.2. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать Техническому заданию (Приложение N 3) (далее - "Техническое задание"), составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора, а также разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком спецификации (далее - "Спецификация"), проектной, рабочей документации, чертежам, которые являются неотъемлемыми частями Договора.
1.3. В случае расхождения между данными Договора и Спецификации условия Договора считаются приоритетными. В случае расхождения между Спецификацией и проектной или рабочей документацией предпочтение будет отдано положениям Спецификации.
1.4. Разработанная Подрядчиком проектная, рабочая, конструкторская документация, в том числе Спецификация и чертежи, являются собственностью Заказчика.
1.5. Все ссылки в настоящем Договоре на работы, если не указано иное, распространяются на все ее части, оборудование, комплектующие и принадлежности, относящиеся к работе.
1.6. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора не включен в реестр недобросовестных поставщиков.

2. Стандарты, руководства, ТУ, нормы и правила
2.1. Работа должна быть выполнена в строгом соответствии со Стандартами - ___________________________________.
2.2. Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с руководствами, техническими условиями, технологическими нормами и правилами - ___________________________________.
2.3. Работа также должна соответствовать правилам, нормам и требованиям прочих регулирующих органов, указанным в Техническом задании и Спецификации (вместе именуемым "Обязательные правила"), включая все поправки к таким правилам, нормам и требованиям, опубликованным на дату выполнения работ.
2.4. Все сборы и обязательные платежи, связанные с выполнением стандартов, руководств, норм и правил, в том числе связанные с получением разрешений, сертификатов, относятся на счет Подрядчика.

3. Оформление прав Заказчика на работу
3.1. Подрядчик обязуется провести все действия в интересах Заказчика, связанные с оформлением прав Заказчика на результаты работ (при необходимости: в том числе связанные с оформлением прав на незавершенные объекты).
3.2. Подрядчик в течение _____ дней после завершения работ обязан со своей стороны оформить все правоустанавливающие документы для установления прав Заказчика на результаты работ.
3.3. Заказчик в течение _____ дней после уведомления Подрядчиком о необходимости предоставления ему каких-либо данных, документов, доверенности на представление интересов Заказчика в государственных органах, должен предоставить ему надлежащим образом оформленные материалы, документы и доверенность.
3.4. Подрядчик освобождается от указанных в п. 3.2 настоящего Договора действий по оформлению в случае непредоставления Заказчиком данных, документов, доверенности.

4. Заключение договоров с субподрядчиками
4.1. Подрядчик имеет право заключать договор субподряда на любую часть работ, предусмотренных в настоящем Договоре, при условии уведомления Заказчика.
4.2. Субподрядчики должны иметь соответствующие лицензии и квалификацию, необходимые для выполнения поручаемых им работ.
4.3. Подрядчик тем не менее считается полностью ответственным за выполнение этих работ, как если бы он сам выполнял упомянутые работы.

5. Срок, дата и место приемки работ
5.1. Срок сдачи работ, являющийся предметом настоящего Договора, устанавливается - _______________ в соответствии с согласованным Сторонами Календарным планом выполнения работ.
5.2. Датой окончания выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
5.3. Риск случайного повреждения и утраты переходит от Подрядчика к Заказчику после подписания Сторонами акта приемки работ.
5.4. Подрядчик обязан представить Заказчику одновременно с подписанием акта приемки выполненных работ по выполнению работ: сертификаты, свидетельства и прочие необходимые документы.

6. Цена Договора
6.1. Валюта цены за работу устанавливается в рублях в соответствии с Протоколом ____________________ (Приложение N 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора.
6.2. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____%.
6.3. Цена Договора включает в себя:
6.3.1. Стоимость завершенных работ в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации.
6.3.2. Стоимость проектной конструкторской документации, всех проверок, испытаний работ, которые должны быть выполнены Подрядчиком.
6.3.3. Стоимость получения всех разрешений, сертификатов, свидетельствующих о соответствии стандартам, ТУ, нормам, правилам.
6.3.4. Расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

7. Платежи и расчеты
7.1. Платежи производятся в соответствии с Календарным планом (Приложение N 2) на основании акта сдачи-приемки выполненных работ за этап по формам КС-2 и КС-3 и счета-фактуры, выставленного Подрядчиком Заказчику в _____-дневный срок после подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ по этапу и при условии выполнения сроков, установленных Календарным планом выполнения работ.
7.2. Заказчик принимает выполненные по этапу работы путем проверки фактически выполненных работ по этапу и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.
7.3. Оплата последнего этапа производится Заказчиком в _____-дневный срок после подписания приемного акта на работу.
7.4. Подрядчик за _____ календарных дней до окончания выполнения работ по этапу направляет Заказчику письменное уведомление об окончании выполнения работ по этапу.
7.4.1. В случае неприбытия Заказчика на приемку выполненных работ по этапу Подрядчик представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Подрядчиком, за этап по формам КС-2 и КС-3 и счет-фактуру с приложением всех документов, подтверждающих факт выполнения работ.
7.4.2. В случае если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки работ или не направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в течение _____ рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ по этапу, то работы Подрядчика считаются выполненными в срок, надлежащим образом и подлежат оплате.
7.5. В случае расторжения настоящего Договора до завершения Подрядчиком полного объема работ Заказчик оплачивает Подрядчику фактические затраты по выполненному объему работ на дату прекращения действия настоящего Договора с оформлением соглашения Сторон в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

8. Проектные обязательства. Одобрение планов и чертежей
8.1. Проектные обязательства:
Подрядчик несет исключительную ответственность за проект работ, конструкторскую документацию, несмотря на то, что все результаты проверок, планы и чертежи работ должны быть рассмотрены и одобрены уполномоченными органами и Заказчиком. Также Подрядчик должен в любое время гарантировать точность и достаточность проекта выполнения работ.
8.2. Одобрение проектов, документации, планов и чертежей:
8.2.1. Подрядчик в течение _______________ с даты вступления в силу настоящего Договора представляет Заказчику и Уполномоченному органу на их одобрение _____ экземпляра каждого проекта, документа, плана и чертежа, которые подлежат одобрению Уполномоченным органом. Заказчик в течение _____ календарных дней с момента их получения отправляет Подрядчику экземпляр таких проектов, документов, планов и чертежей с одобрением или комментариями Заказчика (если таковые имеются), написанными на нем или в форме протокола разногласий.
8.2.2. В случае если Заказчик не вернул проекты, документы, планы и чертежи Подрядчику в течение установленного выше срока, то такие планы и чертежи будут считаться автоматически одобренными без каких-либо замечаний.
8.2.3. Подрядчик обязуется должным образом учитывать замечания и поправки Заказчика (если таковые имеются) на проекте, документах, планах и чертежах, представленных в соответствии с настоящим пунктом, и если эти замечания или поправки по своему характеру или объему не требуют внесения изменений в Спецификацию, то Подрядчик начнет или продолжит выполнение работ в соответствии с откорректированными или измененными чертежами.

9. Инспекция
9.1. Все проверки и инспекции работ, требуемые Заказчиком или Уполномоченным органом и/или для обеспечения соответствия стандартам, ТУ, нормам, правилам, или предусмотренные Спецификацией, проводятся в целях обеспечения должного уровня выполнения работ в соответствии с настоящим Договором. Кроме случаев, заранее согласованных в письменном виде, Подрядчик направляет письменное уведомление Заказчику не позднее чем за _____ часов о дате и месте любых проверок, испытаний или инспекций, предпринимаемых в отношении работ. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на таких проверках, испытаниях и инспекциях, как указано выше, в том случае, если было дано должное уведомление, считается отказом от права Заказчика на присутствие. Продолжительность проверок и инспекций, на которых присутствует Заказчик или Представитель Заказчика, скрытых работ, систем изделий, материалов и т.д. не должна превышать _____ часов.
9.1.1. Если Заказчик или Представитель Заказчика обнаружат какую-либо скрытую работу, конструкцию, материал или изделие, которые они признают не соответствующими требованиям настоящего Договора и/или Спецификации, то они дают Подрядчику письменное уведомление о том, что существует такое предполагаемое несоответствие. По получении такого уведомления от Заказчика или Представителя Заказчика Подрядчик исправляет такое несоответствие.
9.1.2. Заказчик или Представитель Заказчика вправе присутствовать на всех проверках и инспекциях работ, и им в любое время при проведении работ предоставляется неограниченный, свободный и беспрепятственный доступ на место выполнения работ, хранения материалов, полуфабрикатов, комплектующих и в любое другое место, где производятся работы или обрабатываются (хранятся) материалы в связи с выполнением работ. Подрядчик окажет Заказчику или Представителю Заказчика все возможное содействие при его желании посетить субподрядчиков.
9.2. Условия работы.
С даты прибытия Заказчика или Представителя Заказчика на место выполнения работ Подрядчик бесплатно предоставляет Заказчику или Представителю Заказчика соответствующие средства обеспечения техники безопасности (каску, страховочный пояс, респиратор и т.п.).
9.3. Подрядчик не несет какой-либо ответственности перед Заказчиком или Представителем Заказчика за возможные травмы, полученные Заказчиком или Представителем Заказчика во время их нахождения на территории Подрядчика либо его субподрядчиков, за исключением случаев, когда такие травмы были причинены небрежностью Подрядчика или субподрядчиков.
Заказчик или Представитель Заказчика будет проинструктирован Подрядчиком о правилах и положениях по безопасности, действующих на местах выполнения работ, и обязуется строго их соблюдать.
9.4. Обязанность Подрядчика информировать Заказчика.
Подрядчик обеспечит, чтобы Заказчик был полностью в курсе всего обмена информацией между Уполномоченным органом и Подрядчиком посредством одновременной копии писем, телексов и телефаксов, касающихся окончательных решений по проектной документации или выполнению работ.
9.5. Недопустимость отказа от обязательств.
Факт наблюдения и/или одобрения работ или любых планов или чертежей, относящихся к нему со стороны Заказчика или Представителя Заказчика, не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств по качеству или характеристикам по настоящему Договору и Спецификации.

10. Модификации
10.1. В случае если после даты вступления в силу настоящего Договора в стандарты, ТУ, правила, положения и требования Уполномоченного органа вносятся какие-либо изменения и если такие изменения обязательны для выполняемых работ, Подрядчик незамедлительно извещает об этом Заказчика. Далее Заказчик в течение _____ рабочих дней с получения такого извещения Подрядчика письменно инструктирует Подрядчика о необходимости внесения в Спецификацию уточнений, отражающих эти изменения. Подрядчик своевременно выполняет указанные инструкции Заказчика.
10.2. Если какой-либо из материалов или оборудование для выполнения работ, указанных в Спецификации, не могут быть своевременно приобретены, что препятствует передаче Подрядчиком работ к дате передачи, Подрядчик вправе при наличии предварительного письменного согласия Заказчика поставить другие материалы равноценного качества, удовлетворяющие требованиям Спецификации.

11. Техническая приемка
11.1. Техническая приемка работ может назначаться только после завершения работ.
11.2. Если Подрядчик направляет уведомление о технической приемке (как определено ниже), но Заказчик при этом обоснованно полагает, что работа не завершена, он обязан письменно известить Подрядчика о таких незавершенных работах, и любые испытания, произведенные Подрядчиком до завершения таких работ, будут рассматриваться как испытания Подрядчика и не будут иметь договорной силы.
11.3. Подрядчик направляет Заказчику уведомление о месте и времени технической проверки не позднее чем за _____ календарных дней.
11.4. Отсутствие Заказчика или Представителя Заказчика на технической приемке после должного уведомления является отказом Заказчика от своих прав по настоящему пункту, и Подрядчик может при таких обстоятельствах провести техническую приемку без присутствия Заказчика или Представителя Заказчика при условии, что представитель Уполномоченного органа участвует в технической приемке. В таком случае Подрядчик вправе представить в качестве неоспоримого доказательства соответствия работ настоящему Договору и Спецификации сертификат Подрядчика, скрепленный подписью Уполномоченного органа, о том, что работа соответствует настоящему Договору и Спецификации в такой степени, как это было продемонстрировано технической приемкой. В любом случае Подрядчик по завершении технической приемки представляет Заказчику копию всех протоколов проверок и испытаний, проведенных в отношении результата работ.
11.5. Техническая приемка проводится при таких метеорологических условиях, которые по обоснованному решению Подрядчика находятся в соответствии с критериями Спецификации. В случае неблагоприятной погоды в день (дни), назначенный для технической приемки, она должна состояться в первый же день (дни) благоприятных погодных условий.
11.6. Техническая приемка должна проводиться способом, предписанным в Спецификации, и имеет цель продемонстрировать выполнение Подрядчиком требований к заданным характеристикам работ, изложенных в Спецификации.
11.7. Все расходы, связанные с технической приемкой, относятся на счет Подрядчика. В частности, Подрядчик поставляет энергию и расходные материалы, необходимые для технической приемки.
11.8. В случае отсутствия Заказчика или его представителей Подрядчик в течение _____ рабочих дней после завершения технической приемки уведомляет Заказчика о ее результатах и при необходимости подтверждает Заказчику, что работа соответствует требованиям Договора и Спецификации. Если Заказчик согласен с Подрядчиком, то Заказчик должен в течение _____ рабочих дней после получения упомянутого уведомления Подрядчика письменно известить Подрядчика о технической приемке им работ.
11.8.1. В случае если Заказчик считает, что работа или какая-либо ее часть не соответствует требованиям настоящего Договора и/или Спецификации, Заказчик извещает Подрядчика в течение _____ рабочих дней (по получении упомянутого уведомления Подрядчика) и указывает на те аспекты, в которых работа не соответствует требованиям настоящего Договора и Спецификации. После этого Подрядчик предпринимает необходимые шаги, чтобы исправить такие несоответствия. После выполнения таких работ Подрядчик извещает Заказчика, который по своему обоснованному усмотрению вправе потребовать от Подрядчика проведения дальнейшей технической приемки; в этом случае Подрядчик направляет уведомление о начале такой дальнейшей технической приемки за _____ рабочих дня. После их удовлетворительного завершения Заказчик в течение _____ рабочих дней после получения следующего уведомления от Подрядчика, что работа соответствует требованиям Договора и Спецификации, извещает Подрядчика о технической приемке им работ или об аспектах, по которым работа все еще не соответствует требованиям настоящего Договора и Спецификации. Этот процесс продолжается до тех пор, пока Заказчик не согласует техническую приемку работ или последует правомочное и надлежащее расторжение настоящего Договора Заказчиком или Подрядчиком.
11.8.2. Техническая приемка работ на изложенных выше условиях является окончательной и обязательной настолько, насколько она касается соответствия работ настоящему Договору и Спецификации, и не позволяет Заказчику отказаться от официальной приемки работ на условиях, перечисленных ниже.

12. Передача результатов работ
12.1. Работа должна быть передана Подрядчиком Заказчику в срок согласно Календарному плану в соответствии с Приложением N 2 к настоящему Договору.
12.2. Работа должна быть передана Заказчику в полностью завершенном виде и в готовом к использованию (эксплуатации) состоянии.
12.3. Передача результатов работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком подтверждаются составлением акта приемки работ, подписанного Сторонами Договора, который подтверждает передачу работ Подрядчиком и его приемку Заказчиком. Однако обеими Сторонами признается и согласуется, что настоящий Договор предусматривает полное завершение выполнения работ и что Подрядчик не будет иметь права предъявить работу для передачи, а Заказчик не будет обязан принять передачу, если и пока Подрядчик не выполнит все процедурные требования для передачи, как предусмотрено в Договоре, и работа не будет в точности соответствовать всем требованиям настоящего Договора и Спецификации.
12.4. При передаче и приемке работ Подрядчик поставит Заказчику следующие документы:
12.4.1. Протокол технических испытаний работ.
12.4.2. Протокол инвентаризации, включая запасные части и прочее, как определено в Спецификации.
12.4.3. Свидетельства и сертификаты, требующиеся для представления по передаче и приемке работ в соответствии со Спецификацией; такие сертификаты не должны содержать никаких оговорок, ограничений и рекомендаций любого рода.
12.4.4. Заявление о гарантии Подрядчика в том, что работа поставляется Заказчику абсолютно свободной от требований, налогов, претензий, закладных и других препятствий, и, в частности, от всех обременений налогового характера, пошлин или сборов, а также от всех обязательств Подрядчика по отношению к его субподрядчикам, служащим и агентам, и всех обязательств, вытекающих из эксплуатации работ во время испытаний или в других обстоятельствах до сдачи и приемки.
12.4.5. Все чертежи и планы, касающиеся работ, в соответствии со Спецификацией.
12.4.6. Проектную конструкторскую документацию.
12.4.7. Другие необходимые эксплуатационные документы на результаты работ.
12.5. Право на владение и риск потери работ переходит к Заказчику только после того, как ее передача и приемка были выполнены в соответствии с условиями данной статьи и настоящего Договора.
12.6. Порядок передачи Заказчику проектной конструкторской документации устанавливается отдельным соглашением к Договору, подписанным Подрядчиком и Заказчиком.

13. Гарантия Подрядчика
13.1. В соответствии с положениями, приведенными в настоящем Договоре, Подрядчик берет на себя ремонт и/или замену без какой-либо оплаты со стороны Заказчика любых недостатков или неисправностей результата работ, оборудования и снаряжения, вызванных дефектами проектирования, и/или материала, и/или неправильной установкой Подрядчиком и/или его субподрядчиками при условии, что данные недостатки или неисправности обнаружены в течение _____ (__________) месяцев с момента передачи и приемки работ и письменное уведомление об этом передано Подрядчику в соответствии с настоящими положениями.
13.2. Заказчик уведомляет Подрядчика по электронной почте или по факсу о случаях любых недостатков или неисправностей, по которым выставляется гарантийная претензия, так быстро, насколько это возможно после их выявления. Уведомление Заказчика должно содержать характер, причины и установленные пределы недостатков или неисправностей. Подрядчик в любом случае не несет никакой ответственности за любые недостатки или неисправности, уведомление о которых получено позднее _____ календарных дней после окончания упомянутого периода в _____ (__________) месяцев.
13.3. Подрядчик должен за свой счет устранить недостатки или неисправности в соответствии с гарантией, определенной в настоящей статье, путем выполнения ремонтных работ или заменой.
13.4. Подрядчик не несет ответственности за недостатки или неисправности любой части работ, которая могла быть после передачи и приемки работ заменена или отремонтирована третьей Стороной, если эта третья Сторона не была назначена и одобрена Подрядчиком, или за любую неисправность, которая была вызвана или усугублена из-за недосмотра или неправильного применения, либо из-за неадекватного техобслуживания работ со стороны Заказчика, его служащих или подрядчиков, или вызвана обычным износом.

14. Страхование
14.1. С момента начала работ Подрядчик должен за свой счет обеспечить для работ и всех механизмов, материалов, оборудования, приспособлений и снаряжения, доставленных на место выполнения работ, полное страхование в первоклассных страховых компаниях, приемлемых для Заказчика, на условиях, соответствующих оговорке. Такое страхование должно покрывать (среди прочего) риски забастовок, мятежей и гражданских волнений. Копия Страхового полиса Подрядчика совместно с документами, подтверждающими оплату страховой премии, должна быть представлена Подрядчиком Заказчику в течение _____ календарных дней после начала работ.
14.1.1. Сумма такого страхового покрытия должна, вплоть до даты передачи и приемки работ, представлять собой сумму, как минимум равную совокупности платежей, произведенных Заказчиком в пользу Подрядчика, процентов, причитающихся Покупателю в случаях, оговоренных в настоящем Договоре, при его расторжении.
14.1.2. Страховой полис Подрядчика должен быть выдан в пользу и Подрядчика, и Заказчика с учетом их возможных интересов, но в полисе должно быть прямо оговорено, что ответственность за все страховые премии, подлежащие выплате в рамках Страхового полиса, несет исключительно Подрядчик.
14.2. Использование страхового возмещения.
14.2.1. Частичные повреждения.
В случае повреждения результата работ по любой причине, подпадающей под условия страхования, до передачи и приемки работ Заказчиком, и если такое повреждение не будет представлять собой полную гибель работ, Подрядчик должен использовать сумму возмещения в рамках страхования на устранение таких повреждений.
14.2.2. Полная гибель.
В случае если страховщики, выдавшие Страховой полис Подрядчику, согласятся с тем, что произошла фактическая гибель работ, Подрядчик должен в соответствии с письменным требованием Заказчика или действовать в соответствии с условиями настоящего Договора, и в этом случае сумма, подлежащая возмещению в рамках указанного страхового покрытия, должна быть использована на восстановление и/или ремонт результата работ при условии, что Стороны настоящего Договора предварительно договорились в письменной форме о переносе даты передачи и о корректировке других условий настоящего Договора, которые обоснованно потребуются для проведения такого восстановления, или немедленно вернуть Заказчику совокупную сумму всех платежей, выплаченных Подрядчику в рамках настоящего Договора, процентов с этих взносов по ставке _____ (__________) годовых, начисленных со дня платежа до даты выплаты возмещения. После полной выплаты, осуществленной в соответствии с вышеизложенным, к Подрядчику переходит право требования Заказчика на получение возмещения в рамках Страхового полиса Подрядчика, и настоящий Договор будет считаться прекращенным, и, соответственно, все права, обязанности, обязательства и ответственность каждой из Сторон перед другой Стороной по данному Договору будут немедленно прекращены.

15. Арбитраж
В случае если между Сторонами настоящего Договора возникнут какие-либо споры или разногласия или если у Сторон возникнут претензии в связи с настоящим Договором и если Сторонам не удается самостоятельно разрешить такие споры, разногласия или претензии, их разрешение должно происходить следующим образом:
15.1. Технические споры.
В случае споров, разногласий или претензий в связи с каким-либо техническим вопросом, возникшим или связанным с выполнением работ, этот вопрос по договоренности должен быть передан техническому эксперту, приемлемому для обеих Сторон, который будет действовать в этом качестве (а не в качестве арбитра), и заключение этого эксперта по такому вопросу должно считаться окончательным и обязательным для Сторон настоящего Договора. Любая договоренность Сторон оформляется письменным соглашением Сторон.
15.1.1. Если Сторонам не удается договориться в соответствии с вышесказанным о передаче спора техническому эксперту или относительно личности технического эксперта, приемлемого для обеих Сторон, такой спор должен быть разрешен способом в соответствии с п. 15.2 настоящей статьи.
15.2. Прочие споры.
В случае споров, разногласий или претензий, возникших из-за настоящего Договора или в связи с ним, если указанное не удастся разрешить в соответствии с пунктом 15.1 настоящей статьи, такие споры, разногласия или претензии подлежат рассмотрению в суде по подведомственности.
15.3. Применимым правом Стороны признают законодательство Российской Федерации (России).
15.4. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению гл. 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положение о закупках от "__"__________ ____ г. N _____, утвержденное ____________________, законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

16. Патенты, торговые марки, издательские права и т.д.
16.1. Подрядчик без каких-либо временных ограничений обеспечивает защиту от любых претензий, исков или судебных разбирательств, направленных против Покупателя в связи с утверждением о том, что какие-либо разработки, процессы, устройства, аппараты, планы или Спецификации или методы выполнения работ, используемые Подрядчиком в рамках настоящего Договора, или инструменты, или приспособления, используемые Подрядчиком при выполнении настоящего Договора, представляют собой нарушение каких-либо патентов.
16.2. Подрядчик обеспечивает как освобождение работ от любого ареста, осуществленного в соответствии с такой претензией, так и гарантию Заказчику возмещения ущерба и безопасность применительно к любым судебным решениям, вынесенным против Заказчика, или работ в результате такой претензии, и применительно к расходам и издержкам, понесенным Заказчиком в ходе защиты от такой претензии. Заказчик незамедлительно уведомляет Подрядчика в письменной форме обо всех таких претензиях, исках или судебных разбирательствах и разрешает Подрядчику контролировать ведение защиты или урегулирование в рамках таких претензий, исков или судебных разбирательств, однако при условии, что без согласия Заказчика не должны оформляться какие-либо урегулирования, в рамках которых от имени Заказчика заявляется о подтверждении юридической действительности какого-либо патента. Заказчик предоставляет Подрядчику информацию и оказывает ему содействие, которое обоснованно потребуется ему для ведения защиты и урегулирования претензий, исков или судебных разбирательств. Заказчик имеет право участвовать в ведении защиты и в урегулировании таких претензий, исков или судебных разбирательств через выбранных им представителей и адвокатов.
16.3. Ни одно из положений настоящего Договора не должно истолковываться как допускающее передачу каких-либо патентов, торговых марок, издательских прав, и все подобные права безоговорочно закрепляются за их истинными и законными владельцами в соответствии с настоящим Договором.
16.4. Правообладателем объектов интеллектуальной собственности, созданных Подрядчиком при выполнении работ по настоящему Договору, является Заказчик.
16.5. Исключительное право использования проектно-конструкторской документации, разработанной Подрядчиком по настоящему Договору, остается за Заказчиком.

17. Особые условия
17.1. Результаты выполняемой и оплаченной Заказчиком работы являются собственностью Заказчика.
17.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать права и обязанности, установленные настоящим Договором, третьим лицам без письменного согласования Сторон, за исключением соответствующих решений Правительства Российской Федерации.
17.3. Все дополнения и изменения настоящего Договора действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными представителями обеих Сторон.
17.4. Выполнение дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором и Спецификацией к нему, осуществляется только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения относительно стоимости дополнительных работ и соответствующего переноса срока, а также при условии возможности, необходимости их выполнения, практической пользы и уместности с учетом стадии выполнения работ.
17.5. Любое замечание или уведомление в связи с условиями и положениями Договора направляется посредством электронной почты, факсимильной связи, если иное не предусмотрено Договором. Уведомления, отправленные заказной почтой или курьером, считаются принятыми в день получения, что подтверждается соответствующей подписью лица, принимающего уведомление.

18. Ответственность Сторон
18.1. Заказчик обеспечивает финансирование выполнения работ в соответствии с Календарным планом (Приложение N 2).
18.2. Подрядчик отвечает за исполнение своих обязательств по Договору своим имуществом, активами и всеми денежными средствами на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях, на которые в случае полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему Договору может быть обращено взыскание по действующему законодательству, в сумме фактической задолженности по обязательствам в соответствии с настоящим Договором, включая судебные (арбитражные) издержки.
18.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного данным Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере _______________.
18.4. В случае расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику все произведенные им платежи и уплатить штраф в соответствии с п. 18.3 настоящего Договора.

19. Конфиденциальность
19.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.
19.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.

20. Порядок изменения и дополнения Договора
20.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
20.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

21. Срок действия Договора
21.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания выполнения работ и завершения расчетов по Договору.
21.2. Действие настоящего Договора прекращается в случаях полного завершения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.
21.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для Заказчика и Подрядчика.

22. Приложения
К Договору прилагаются:
22.1. Приложение N 1 - Протокол _________________________.
22.2. Приложение N 2 - "Календарный план выполнения в _____ - _____ гг. работ по _________________________ для нужд Заказчика".
22.3. Приложение N 3 - "Техническое задание на выполнение в _____ - _____ гг. работ по _________________________ для нужд Заказчика".

РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
                Подрядчик:                            Заказчик:
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________
__________________________________   __________________________________
Адрес электронной почты: _________   Адрес электронной почты: _________

__________________________________   __________________________________
(должность, подпись)               (должность, подпись)
М.П.                                 М.П.

1 Государственные корпорации, государственные компании, субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, автономные учреждения, а также хозяйственные общества, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, и другие лица, указанные в ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
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