Договор подряда на бурение скважин и оборудование нефтедобывающих установок

ДОГОВОР N _____ подряда на бурение скважин и оборудование нефтедобывающих установок
г. _______________                                   "___"__________ ___ г.

______________________________________________, именуем___ в дальнейшем
(организационно-правовая форма, наименование)
"Заказчик", в лице _____________________________, действующ___ на основании
(должность, Ф.И.О.)
___________________, с одной стороны, и __________________________________,
(Устава, положения,                       (организационно-правовая форма,
доверенности)                                   наименование)
именуем____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующ___ на основании _______________________________________, с другой
(Устава, положения, доверенности)
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение N 1 к настоящему Договору) работы по бурению скважин и оборудованию нефтедобывающих установок и передать результат работ Заказчику в сроки, установленные Графиком работ (Приложение N 4 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА
2.1. В течение срока действия настоящего Договора Заказчик осуществляет руководство Подрядчиком, для чего назначает своего уполномоченного представителя (представителей), действующего (действующих) на основании доверенности (доверенностей) _________________ (указать соответствующие реквизиты).
2.2. Представитель Заказчика вправе иметь доступ на территорию _______________, где ведутся работы (далее - Объект), и Общему журналу работ Подрядчика (Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а), с целью контроля качества бурения скважины, строительства нефтедобывающих установок, ведения строительной документации, соблюдения технологических процессов, санитарных и строительных норм, Правил по технике безопасности и законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды.
2.3. Указания представителя Заказчика могут быть даны Подрядчику в устной или письменной форме. В случае если указание дается в устной форме, Подрядчик обязан его зафиксировать в вахтовом журнале, а Представитель Заказчика - поставить под записью свою подпись.
2.4. Заказчик может приостановить работы, потребовать в письменном виде, чтобы Подрядчик отстранил от работы на объекте любого рабочего или вахту, если на это есть достаточные причины.
К таким причинам можно отнести:
- грубые нарушения Правил техники безопасности и охраны окружающей среды, а именно: _________________________;
- появление на Объекте, рабочем месте, в жилом поселке и в вахтовом транспорте в нетрезвом состоянии;
- нарушение технологического процесса и Правил эксплуатации оборудования;
- несоответствие квалификации персонала.
В случае существования потенциальной опасности несчастного случая, а также появления в нетрезвом состоянии такой работник должен немедленно покинуть Объект.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ
3.1. Стороны согласовали следующие требования к площадке для выполнения работ на буровой:
3.1.1. На площадке необходимо обеспечить установку не менее двух единиц оборудования с шириной прохода между ними не менее 3 м, но быть не менее 10x10 м.
3.1.2. Необходимо обеспечить возможность установки подъемника и лаборатории в горизонтальном положении относительно устья скважины и постоянную видимость с места машиниста ротора, верхнего и нижнего роликов, геофизического кабеля, мостиков и устья скважины.
3.1.3. Площадка должна иметь подъездные пути, обеспечивающие беспрепятственную эвакуацию подъемников и лабораторий в аварийных ситуациях своим ходом или буксировкой.
3.1.4. На площадке должно быть исключено скопление отработанных газов от двигателя привода лебедки и мотор-генератора, для чего необходимо выполнить следующее: ________________________.
3.1.5. Необходимо обеспечивать освещенность в темное время суток не менее:
а) для мест установки блок-баланса, розеток, рубильника подсоединения заземляющих проводников, прохождения кабеля - 50 лк от ламп накаливания и 75 лк от люминесцентных ламп;
б) для мест установки подвесного блока, зоны переноски СГА, переходов персонала, трассы силовых и соединительных проводов - 20 лк от ламп накаливания и 40 лк от люминесцентных ламп;
в) для опасной зоны - 5 лк.
Примечание к п. 3.1.5: При освещенности ниже указанных норм производство работ в темное время суток ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Указанные в настоящем пункте требования к площадке обязан обеспечить: __________________ (вариант: Заказчик, Подрядчик, иное распределение обязанностей между Сторонами).
Сроки обеспечения указанных требований приведены в Графике работ (Приложение N 4 к настоящему Договору).
3.2. В случае проведения работ на искусственных сооружениях (эстакадах, судах, плавучих и погружных буровых установках) оборудование размещается согласно схемам, согласованным буровым и геофизическим предприятиями. При этом:
- в случае контейнерного способа размещения оборудования площадь рабочего места должна быть не менее 10x20 м;
- в случае каютного способа размещения - 10x14 м;
- вблизи рабочих мест должны быть выделены каюты или другие помещения для ремонтной мастерской и хранения РВ;
- постаменты под подъемники должны иметь паспорта и инструкции по эксплуатации.
Посторонние предметы между рабочей площадкой и устьем скважины должны быть удалены, размещены и закреплены так, чтобы не мешать проведению работ, а ротор, полы буровой установки и приемных мостков должны быть исправны и очищены от промывочной жидкости, нефти, смазочных материалов, снега и льда. Сходни приемных мостков должны иметь поверхность и поперечные рейки, предотвращающие скольжение обслуживающего персонала. При необходимости полы буровой установки и приемных мостков посыпаются песком.
3.3. В случае невозможности подготовить скважину в соответствии с требованиями настоящего Договора и установленных правил Стороны выполняют работы по проектам, совместно разрабатываемым Подрядчиком и Заказчиком. Проекты должны быть разработаны Сторонами в срок не позднее ________ с момента возникновения такой необходимости.
3.4. Перед началом работы не менее чем за _____ суток Заказчик должен предоставить Подрядчику программу работ (Приложение N ___ к настоящему Договору), в которой излагаются требования Заказчика на определенный период. Программа работ должна содержать достаточную информацию, включающую объем и график работ. Заказчик предоставляет и несет ответственность за качество технического проекта на строительство группы скважин.
3.5. Для каждого куста скважин Заказчик обязан предоставить Подрядчику геолого-технический наряд (далее - ГТН; шаблон ГТН приведен в Приложении N ___ к настоящему Договору) в срок _______________, а для каждой конкретной скважины - предоставить в письменном виде изменения ГТН.
Подрядчик обязан выполнить работы согласно условиям настоящего Договора и приложениями к нему. Этапы работ должны быть выполнены в сроки, установленные в Графике работ (Приложение N 4 к настоящему Договору). Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее "__"__________ ____ г. и завершить работы, предусмотренные настоящим Договором, не позднее "__"__________ ____ г.
3.6. Подрядчик выполняет работы своими силами с использованием оборудования и материалов Заказчика. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы, должны быть доставлены по адресу: ____________________ и отгружены Заказчиком в соответствии со Спецификацией (Приложение N __ к настоящему Договору) не позднее "__"__________ ____ г.
При необходимости использования материалов и оборудования, не оговоренных в Спецификации, Стороны обязуются согласовать поставку дополнительных материалов и оборудования путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору не позднее ______ с момента возникновения необходимости допоставки.
Подрядчик обязуется предоставить для выполнения работ персонал, имеющий квалификацию не ниже ___________ и опыт для выполнения работ по бурению скважин на углеводородное сырье, в том числе опыт проводки скважин на _______________, и сведущий в техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации бурового и строительного оборудования. Подрядчик несет ответственность за наличие у своего персонала навыков осуществления контроля над скважиной и предотвращения выброса вредных веществ.
3.7. Заказчик обязуется получить разрешения, требуемые законодательством Российской Федерации, для проведения работ по настоящему Договору не позднее "__"__________ ____ г.

4. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с договорной ценой согласно Смете работ (Приложение N 3 к настоящему Договору).
Сроки и порядок оплаты каждого этапа работ определены в Графике работ (Приложение N 4 к настоящему Договору).
4.2. Дополнительно по повременным тарифам, приведенным в Смете работ, оплачиваются следующие виды работ:
- ликвидация аварии или брака в работе по причинам, не зависящим от Подрядчика;
- осложнения геологического характера, а именно: ___________________;
- работы, не связанные с бурением скважины и оборудованием нефтедобывающих установок (т.е. работы, выполняемые Подрядчиком по дополнительному заданию Заказчика).
4.3. Простои, допущенные Подрядчиком, за которые Подрядчик не несет ответственности, а именно вследствие низкой температуры, ожидания поставки материалов и оборудования Заказчиком, оплачиваются по ставке простоя: ________ руб. за _______________ (указать срок).
4.4. Не подлежат оплате следующие работы по вине Подрядчика:
- ликвидация аварий и их последствий, брака в работе;
- ликвидация последствий нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;
- ликвидация последствий нарушения Правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
- простои по остановке государственных органов;
- простои, вызванные повреждением и/или ремонтом оборудования, при условии, что ремонт потребовалось произвести в результате неправильной эксплуатации оборудования Подрядчиком.
4.5. Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения согласованной в Смете работ цены работ в следующих размерах за допущенные по вине Подрядчика отклонения при бурении скважины:
- непопадание в круг допуска - до 25% от договорной цены, если Заказчиком принято решение по закрытию скважины, если такое решение не связано с осложнением геологического характера;
- недопуск обсадных колонн до проектной глубины - до 25% от договорной цены, если это существенным образом влияет на качество скважины (влияние на качество скважины обсуждается Сторонами в каждом случае);
- некачественное цементирование обсадных колонн, вызвавшее следующие обстоятельства: _________________________.
4.6. Простои, допущенные по вине Заказчика, оформляются двухсторонним актом и оплачиваются Заказчиком по ставке простоя, указанной в п. 4.3 настоящего Договора, в случае остановки работ Заказчиком на предсказуемый период времени (в соответствии с предварительным уведомлением Подрядчика). При остановке работ на Объекте сотрудники Подрядчика не присутствуют на Объекте, за исключением персонала, необходимого для поддержания Объекта в рабочем состоянии.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Заказчик обязан в течение ________ с момента _______________ предоставить смонтированную на площадке комплектную буровую установку, получить разрешения на ее эксплуатацию, обеспечить источник водоснабжения и энергоснабжения, а также Заказчик обязан:
5.1.1. Передать Подрядчику в соответствии со Спецификацией (Приложение N ___ к настоящему Договору) материалы, инструменты, бурильные трубы, элементы КНБК (компоновки низа бурильной колонны), обсадные колонны, оснастку в соответствии с распределением обязанностей (раздел 3 настоящего Договора).
5.1.2. По предварительной заявке Подрядчика осуществлять перетаскивание буровой установки в кусте, а также другие работы (промыслово-геофизические) своими силами или силами подрядных организаций с участием персонала Подрядчика и/или субподрядчиков.
5.1.3. Совместно с Представителями Подрядчика принять буровую установку после вышкомонтажных работ не позднее _______ с момента получения Подрядчика о готовности указанной работы.
5.1.4. По заявкам Подрядчика (бурового мастера) обеспечивать завоз и вывоз оборудования, инструментов и материалов.
5.1.5. За свой счет организовать доставку персонала Подрядчика на Объект и обратно в населенный пункт ____________ по графику движения транспорта Заказчика или организации, привлеченной Заказчиком для выполнения услуг по перевозке (копия договора с организацией, осуществляющей перевозку сотрудников Подрядчика, прилагается к настоящему Договору).
5.1.6. Обеспечить питание персонала Подрядчика (3-разовое) за счет _______________ в соответствии с условиями договора с предприятием общественного питания (копия указанного договора прилагается к настоящему Договору).
5.1.7. Обеспечить средства связи для передачи сводок и рабочей информации между сотрудниками Подрядчика, а также организовать оказание первой медицинской помощи на Объекте и при необходимости - вывоз пострадавшего или заболевшего работника Подрядчика.
5.1.8. Представить комплект следующего противовыбросового оборудования: ________________ с надлежаще оформленной документацией.
5.1.9. Выдавать планы на совмещенные работы в кусте скважины, а также оформлять специальные допуски на проведение огневых и других работ.
5.1.10. Организовать подключение и обслуживание электроустановок в соответствии с требованиями Правил эксплуатации.
5.1.11. Осуществлять геологический и технологический контроль на следующих этапах бурения скважины: промыслово-геофизические исследования, спуск и цементирование эксплуатационной колонны, использование гидравлического испытателя пластов.
5.2. Подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Выполнять работы по бурению скважин с соблюдением требований технического проекта на бурение скважин, производственных стандартов, а также с соблюдением Правил безопасности, пожарной безопасности и положения законодательства об охране окружающей среды.
5.2.2. Обеспечить свой персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, организовать обучение и проверку знаний персонала по технике безопасности, нефтегазоводопроявлений и выдачу соответствующих удостоверений.
5.2.3. Производить в процессе бурения техническое обслуживание оборудования, Сторон в соответствии с Правилами эксплуатации и осуществлять планово-предупредительный текущий ремонт, дефектоскопию и обслуживание оборудования в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта и дефектоскопии оборудования, согласованного с Заказчиком.
5.2.4. Обеспечить бригаду вахтовым журналом, суточными рапортами и другой необходимой документацией согласно утвержденному перечню для буровой бригады.
5.2.5. Дополнительно к работам, непосредственно связанным с бурением, выполнять разгрузочно-погрузочные работы на Объекте, необходимые для бурения скважин (загрузка смесителей цементом и смесями, укладка обсадных колонн), а также прием и складирование других грузов по дополнительным заданиям Заказчика.
5.2.6. Не реже одного раза в неделю предоставлять суточные рапорты бурового мастера с приложенной диаграммой индикатора веса в отдел строительства скважин Заказчика с отметкой Представителя Заказчика, присутствующего на Объекте.
5.2.7. Снабжать Заказчика объективной информацией по техническому состоянию скважин.
5.2.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика обо всех чрезвычайных ситуациях и принимать все необходимые срочные меры по предотвращению либо ликвидации указанных ситуаций в соответствии с порядком, установленным законодательством.

6. МЕТОДЫ И ПРАКТИКА БУРЕНИЯ
6.1. Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему Договору с соблюдением производственных стандартов в соответствии с техническим проектом, а также с соблюдением Правил техники безопасности и обеспечением охраны здоровья и окружающей среды.
6.2. Подрядчик обязан содержать оборудование Заказчика в рабочем состоянии в течение срока действия настоящего Договора, проводить испытания (ремонты) оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации оборудования и пользоваться всеми разумными средствами предотвращения пожаров и нефтегазоводопроявлений.
6.3. Подрядчик обязан вести вахтовый журнал.
6.4. Подрядчик обязан проводить замеры зенитного и азимутного углов искривления скважины в соответствии с порядком, оговоренным в конкретной программе проводки скважины. Заказчик может потребовать проведения замеров зенитного и азимутного углов искривления скважины в любое время.
6.4.1. Если в процессе работы проведенные по инициативе одной из Сторон замеры покажут, что зенитный и азимутальные углы превышают оговоренные пределы, то Заказчик по своему усмотрению может дать Подрядчику указание зацементировать и перебурить или иначе исправить зенитный и азимутальный углы для приведения их в соответствие с оговоренными пределами.
Если требуется бурение нового ствола скважины, Подрядчик обязан пробурить ствол скважины согласно условиям настоящего Договора, как если бы это был первый ствол скважины.
6.5. Подрядчик вправе по согласованию с Заказчиком использовать долота и инструменты, не предусмотренные проектом на бурение. При этом согласованные стоимость долот и инструментов, а также сроки работ по бурению скважины не изменяются, т.е. Подрядчик выполняет работы на свой риск.

7. ПРОГРАММА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ
7.1. Подрядчик обязан выполнить программу крепления скважины, дополнительно оговариваемую Сторонами в специальных планах. Точная глубина спуска обсадных колонн должна согласовываться с Заказчиком не позднее ______ до спуска каждой обсадной колонны. Заказчик вправе модифицировать программу крепления, но модификации, увеличивающие риск Подрядчика, должны производиться с согласия Подрядчика.
7.2. Подрядчик обязан предпринять все необходимые меры для защиты обсадных колонн до их спуска в ствол скважины, т.е. хранить их на стеллажах для труб с использованием предохранительных колей, прочищая и смазывая резьбу по мере сборки обсадных колонн, а после закачивания скважины он должен надеть на все оставшиеся обсадные трубы протекторы и вернуть такие обсадные трубы на места постоянного хранения по требованию Заказчика.
7.3. Если Заказчик поставляет обсадную колонну без сертификата завода-изготовителя, опрессовки, то Подрядчик не несет ответственности за герметичность и целостность спускаемой обсадной колонны с условием выполнения им технологического плана на спуск и крепление.

8. ОБРАЗЦЫ КЕРНА, ШЛАМА И ОТЧЕТЫ
8.1. Подрядчик обязан отбирать образцы шлама по просьбе Заказчика, отмечая в Общем журнале работ (Унифицированная форма N КС-6, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 30 октября 1997 г. N 71а), в какое время и на какой глубине были отобраны образцы. Подрядчик обязан отбирать керн, сохранять его и маркировать образцы. Такие образцы должны предоставляться Заказчику согласно его требованиям.
8.2. Подрядчик обязан предоставить ежедневный отчет Заказчику (сводку), помимо суточного рапорта бурового мастера.

9. СЛОЖНЫЙ ИЛИ ОПАСНЫЙ ПЛАСТ
9.1. Если при бурении скважины Подрядчик встретит гравий, валуны, угли, потерю циркуляции, водопроявления или сложности с отклонением скважины во время бурения под кондуктор или эксплуатационную колонну, то время, потраченное сверх установленного Графиком работ срока, оплачивается в следующем порядке: _________________________.
9.2. Если встречается одно или более ненормальных условий (водопроявление, аномальное давление, уголь, осыпание стенок скважины, естественное искривление), что делает бурение сложным или опасным, Подрядчик обязан немедленно предпринять необходимые усилия для преодоления этих трудностей и немедленно уведомить Заказчика. Операции, выполняемые Подрядчиком при указанных выше обстоятельствах, будут оцениваться как осложнения с оплатой согласно Смете работ.

10. АВАРИИ И НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ
10.1. Подрядчик обязан незамедлительно извещать Заказчика обо всех авариях или происшествиях, в результате которых работникам Подрядчика или другим лицам причинены ущерб или увечье, а также в случае причинения ущерба имуществу Заказчика или Подрядчика. В течение суток Подрядчик обязан предоставить Заказчику предварительный отчет о происшествии (несчастном случае). В течение 48 часов Подрядчик обязан предоставить Заказчику отчет о расследовании несчастного случая (происшествия), включая детали расследования и рекомендации по предотвращению таких случаев в последующем.
10.2. Ликвидация аварий в стволе скважины производится по планам, согласованным с Заказчиком.
10.3. Для выявления причин аварий создается комиссия с участием представителей Сторон и уполномоченных государственных органов.

11. ОСТАНОВКА И ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ
11.1. Заказчик в любое время имеет право остановить выполняемую или подлежащую выполнению работу. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику сумму, определенную по расценкам простоя, если это происходит не по вине Подрядчика.
11.2. Оплата простоев по вине Подрядчика не производится.
11.3. В случае если при выполнении работ по бурению скважины существует опасность потери контроля за скважиной, нефтегазоводопроявления, пожара или взрыва, Заказчик имеет право немедленно прекратить работы.

12. СОБСТВЕННОСТЬ НА СКВАЖИНЫ, ОБРАЗЦЫ ШЛАМА, КЕРНА, ФЛЮИДА И ИНФОРМАЦИЮ
12.1. Заказчик является собственником образцов шлама, керна и флюида, извлекаемых из скважины в процессе бурения, информации по геологии и резервуару, полученной в процессе бурения скважины, и обладателем секрета производства. Ни Подрядчик, ни любой его субподрядчик не вправе хранить у себя образцы шлама, керна и флюида.

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
13.1. Подрядчик обязан в течение срока действия настоящего Договора и в течение ______ с момента его прекращения сохранять конфиденциальность предоставленной ему информации по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением, в том числе данные о глубине скважины, вскрытых пластах, о результатах отбора керна, тестирования, изысканий, спуске обсадной колонны и установке цементных мостов при ликвидации скважины.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
14.1. Подрядчик несет ответственность в случае утраты или повреждения инструментов, машин, оборудования, материалов, а также в случае происшествия аварий, в случае допущения брака в работе, возникших вследствие нарушений Правил ведения буровых работ, охраны труда, пожарной безопасности, положений законодательства об охране окружающей среды.
14.2. Заказчик несет ответственность в случае утраты или повреждения инструментов машин, оборудования, материалов, а также в случае происшествия аварий, в случае допущения брака в работе, в следующих случаях:
14.2.1. Если Заказчик или его работники, Представители Заказчика нарушают Правила ведения буровых работ, охраны труда, пожарной безопасности, положения законодательства об охране окружающей среды.
14.2.2. Если Заказчик осуществил поставку неисправного оборудования и/или инструментов.
14.2.3. В случае несчастного случая или аварии на завершенной скважине, расположенной в кусте скважин.
14.3. В случае если Подрядчик осуществляет бурение скважины с площадки, на которой расположены законченные скважины, Подрядчик не несет ответственности за повреждения, потерю или ущерб законченной скважины, за причинение ущерба персоналу и оборудованию, находящемуся или расположенному на данной скважине, независимо от того, принадлежит ли она Заказчику, субподрядчику Заказчика, за исключением убытков или ущерба, вызванных несоблюдением Подрядчиком Правил техники безопасности.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
15.1. Все споры по настоящему Договору, которые не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

16. ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ
16.1. Подрядчик несет ответственность за убытки и ущерб, вызванные загрязнением от разлива топлива, смазочных материалов, масла, мусора, непосредственно связанные с оборудованием Заказчика и Подрядчика, за исключением протекания обваловок водоохранных сооружений, если это протекание не вызвано виновными действиями Подрядчика.
16.2. Заказчик несет ответственность за убытки и ущерб, вызванные загрязнением среды, которое произошло при выполнении работ по строительству скважин, в том числе вследствие протекания котлованов, обваловки котельной или склада ГСМ, пожара, выброса, нефтегазопроявлений, размещения шлама, загромождения и загрязнения металлоломом и т.п.
16.3. Подрядчик несет ответственность за сброс промывочной жидкости в нарушение установленных законодательством нормативов.
16.4. Заказчик обеспечивает за свой счет вывоз отходов бурения для захоронения, своевременную очистку шламосборника, несет расходы, связанные с эксплуатацией оборудования и выбуренной породы.
16.5. Заказчик за собственный счет и под свою ответственность обеспечивает транспортировку, хранение и размещение опасных материалов и отходов, образующихся при бурении и закрытии скважин.
16.6. Подрядчик вправе потребовать проведения инспекции на любом объекте, намеченном для проведения работ. При проведении инспекции должны присутствовать представители Сторон.
Цель инспекции - определение степени загрязнения Объекта. Результаты инспекции должны быть зафиксированы в письменном виде и подписаны Сторонами.

17. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ СЧЕТОВ
17.1. Выплаты Подрядчику производятся платежным поручением в течение _____ (__________) банковских дней с момента получения Заказчиком оригинала счета Подрядчика.
17.2. Подрядчик выставляет Заказчику счет за выполненную работу не чаще чем один раз в месяц. Все счета должны содержать следующую информацию:
- номер и дату выставления счета;
- номера скважин, на которых произведена работа;
- временный период, включенный в счет;
- краткое описание работы;
- количество отработанных единиц времени, материалов и оборудования, помноженное на соответствующие расценки;
- НДС и другие применимые налоги;
- банковские реквизиты и другие данные Заказчика и Подрядчика, необходимые для своевременного осуществления выплат в соответствии с требованиями по оформлению счетов-фактур.
17.3. Счета, которые оспариваются Заказчиком или неверно оформлены, должны быть возвращены Подрядчику для корректировки и оплачены в течение _____ дней со дня получения исправленного счета.
17.4. В случае нарушения срока оплаты выполненных работ Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18. АУДИТЫ
18.1. Подрядчик обязан хранить документацию, связанную с выполнением работ по настоящему Договору не менее двух лет после истечения срока действия настоящего Договора. В течение этого времени Заказчик вправе, уведомив заранее в письменном виде Подрядчика, провести ревизию указанной документации Подрядчика.
18.2. Для подтверждения выставленных счетов Стороны обязаны в течение _______ хранить отчетные документы, включая, но не ограничиваясь этим, счета поставщиков Сторон и субподрядчиков.

19. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
19.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами своих обязательств.

20. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
20.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

21. УВЕДОМЛЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
21.1. Адрес Подрядчика для отправки уведомлений по настоящему Договору: ________________________________.
21.2. Адрес Заказчика для отправки уведомлений по настоящему Договору: ________________________________.
21.3. Все уведомления должны быть оформлены в письменном виде и должны быть доставлены курьером, по электронной почте ________ или факсу ________.
21.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
Приложение N 1 - Техническое задание (промысловый заказ и т.п.).
Приложение N 2 - Спецификация на материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком.
Приложение N 3 - Смета работ.
Приложение N 4 - График работ.
Приложение N 5 - Копия доверенности (копии доверенностей) Представителя (Представителей) Заказчика.
Приложение N - Программа работ.
Приложение N - Геолого-технический наряд (шаблон).

22. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    Заказчик:                                  Подрядчик:

____________________________               ____________________________
____________________________               ____________________________
____________________________               ____________________________

М.П.                                       М.П.
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