График ремонта основных средств (образец заполнения)
---------------------------------------------------------------------------
¦                                                       27 декабря 2009 г.¦
¦                                                                УТВЕРЖДАЮ¦
¦                                                     Генеральный директор¦
¦                                                               ОАО "Свет"¦
¦                                                     Иванов /Иванов А.Н./¦
¦                                                                         ¦
¦               График ремонта основных средств на 2010 год               ¦
¦                                                                         ¦
¦-------------------------------------------------------------------------¦
¦¦ N ¦     Вид работ    ¦ Единица ¦   Сроки выполнения в 2010 г.   ¦Всего¦¦
¦¦п/п¦                  ¦измерения+--------------------------------+     ¦¦
¦¦   ¦                  ¦         ¦ январь - ¦   май -  ¦сентябрь -¦     ¦¦
¦¦   ¦                  ¦         ¦  апрель  ¦  август  ¦  декабрь ¦     ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦ 1 ¦         2        ¦    3    ¦     4    ¦     5    ¦     6    ¦  7  ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦                    I. Ремонт лифтового оборудования                   ¦¦
¦+-----------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ 1 ¦Ремонт лифтов     ¦   шт.   ¦     3    ¦     2    ¦     2    ¦   7 ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦ 2 ¦Переоборудование  ¦   шт.   ¦     1    ¦     -    ¦     2    ¦   3 ¦¦
¦¦   ¦лифтов в каркасно-¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦¦   ¦приставных шахтах ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦                    II. Ремонт газового оборудования                   ¦¦
¦+-----------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ 1 ¦Замена газовых    ¦   шт.   ¦    34    ¦    67    ¦    26    ¦ 127 ¦¦
¦¦   ¦плит              ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦ 2 ¦Замена газовых    ¦   шт.   ¦     6    ¦    12    ¦     9    ¦  27 ¦¦
¦¦   ¦водонагревателей  ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦ 3 ¦Вынос газовых     ¦   метр  ¦    25    ¦    67    ¦    18    ¦ 110 ¦¦
¦¦   ¦вводов из подвала ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦+---+------------------+---------+----------+----------+----------+-----+¦
¦¦                    III. Ремонт электрооборудования                    ¦¦
¦+-----------------------------------------------------------------------+¦
¦¦ 1 ¦Ремонт            ¦ система ¦     5    ¦     3    ¦     6    ¦  14 ¦¦
¦¦   ¦электрохозяйства  ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦¦   ¦в производственных¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦¦   ¦цехах             ¦         ¦          ¦          ¦          ¦     ¦¦
¦----+------------------+---------+----------+----------+----------+------¦
¦                                                                         ¦
¦Руководитель планового отдела ОАО "Свет"       Петров       /Петров А.Д./¦
---------------------------------------------------------------------------
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