График выполнения предусмотренных Методическими рекомендациями (МР-08) работ по подготовке и заключению государственных контрактов на создание научно-технической продукции (НТП) (проект)
Приложение N 2 к Методическим рекомендациям об организации договорной работы по созданию научно-технической продукции, государственным заказчиком (заказчиком) которой является Федеральное космическое агентство (МР-08) 
Проект

----------------------
¦Федеральный закон от¦
¦ 21.07.2005 N 94-ФЗ ¦
¦ (ст. 9, часть 4) - ¦
¦  заказ признается  ¦
¦ размещенным со дня ¦
¦     заключения     ¦
¦  государственного  ¦
¦     контракта.     ¦
¦ Порядок размещения ¦                    График
¦заказов определяется¦   выполнения предусмотренных Методическими
¦законодательством и ¦  рекомендациями (МР-08) работ по подготовке
¦ иными нормативными ¦   и заключению государственных контрактов
¦ актами Роскосмоса  ¦               на создание НТП
----------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦         Исполнители          ¦         Содержание работ          ¦ ¦ ¦ ¦   Цикл подготовки и заключения    ¦ ¦
¦     (пункты Методических     ¦                                   ¦ ¦ ¦ ¦   госконтрактов (допсоглашений)   ¦ ¦
¦        рекомендаций)         ¦                                   ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+ ¦
¦                              ¦                                   ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦...¦14 ¦15¦16¦17¦...¦29¦30 ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------+-+-+-+---+---+---+---+--+--+--+---+--+---+-+
¦Сводное управление,           ¦Разработка, согласование и         ¦ ¦ ¦ ¦- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---¦ ¦
¦тематические управления       ¦утверждение исходных данных (ИД)   ¦ ¦ ¦ ¦  Размещение заказов по конкурсу   ¦ ¦
¦(п. 3.2.1)                    ¦Распределение финансирования       ¦ ¦ ¦ ¦¦      Гражданский кодекс РФ      ¦¦ ¦
¦                              ¦по предприятиям и темам НИОКР      ¦ ¦ ¦ ¦ Ст. 528, п. 4 "...государственный ¦ ¦
¦                              ¦Методические рекомендации по       ¦ ¦ ¦ ¦¦контракт должен быть заключен не ¦¦ ¦
¦                              ¦определению цен госконтрактов      ¦ ¦ ¦ ¦   позднее двадцати дней со дня    ¦ ¦
¦                              ¦Согласование с МО РФ перечня ОКР,  ¦ ¦ ¦ ¦¦      проведения конкурса".      ¦¦ ¦
¦                              ¦подлежащих контролю ВП МО          ¦ ¦ ¦ ¦  Федеральный закон от 21.07.2005  ¦ ¦
+------------------------------+------------------------------------ ¦ ¦ ¦¦             N 94-ФЗ             ¦¦ ¦
¦Сводное управление -->        ¦                                     ¦ ¦ ¦      Согласно ст. 29, ч. 1.1      ¦ ¦
¦ --> тематические управления  ¦ИД, распределение финансирования     ¦ ¦ ¦¦ государственный контракт может  ¦¦ ¦
¦     (п. 3.2.2)               ¦по предприятиям и темам НИОКР        ¦ ¦ ¦ быть заключен не ранее чем через  ¦ ¦
¦                              ¦------- (в течение 5 дней после      ¦ ¦ ¦¦  десять дней со дня размещения  ¦¦ ¦
¦                              ¦утверждения ИД) -------------------->¦ ¦ ¦ протокола комиссии на официальном ¦ ¦
¦                              ¦Перечень ОКР, подлежащих             ¦ ¦ ¦¦             сайте.              ¦¦ ¦
¦                              ¦контролю ВП МО --------------------->¦ ¦ ¦                                   ¦ ¦
¦                              ¦                                     ¦ ¦ ¦¦              * * *              ¦¦ ¦
¦ --> подведомственные         ¦ИД, распределение финансирования     ¦ ¦ ¦                                   ¦ ¦
¦     предприятия-исполнители  ¦по предприятиям и темам НИОКР        ¦ ¦ ¦¦      Размещение заказов у       ¦¦ ¦
¦     (п. 3.2.2)               ¦------- (в течение 10 дней после     ¦ ¦ ¦     единственного исполнителя     ¦ ¦
¦                              ¦утверждения ИД) ---------------------+>¦ ¦¦      Гражданский кодекс РФ      ¦¦ ¦
+------------------------------+-------------------------------------- ¦ ¦      Ст. 528, п. 2 "Сторона,      ¦ ¦
¦Тематические управления -->   ¦Распределение финансирования по        ¦ ¦¦        получившая проект        ¦¦ ¦
¦                              ¦предприятиям и темам НИОКР             ¦ ¦  государственного контракта, не   ¦ ¦
¦ --> подведомственные         ¦перечень ОКР, подлежащих контролю      ¦ ¦¦ позднее тридцатидневного срока  ¦¦ ¦
¦     предприятия-исполнители  ¦ВП МО -- (в течение 5 дней после       ¦ ¦   подписывает его и возвращает    ¦ ¦
¦                              ¦получения ИД и перечня) -------------->¦ ¦¦ один экземпляр государственного ¦¦ ¦
¦                              ¦                                       ¦ ¦   контракта другой стороне..."    ¦ ¦
¦ --> победители конкурсов     ¦Проект госконтракта, учитывающий       ¦ ¦¦                                 ¦¦ ¦
¦     (п. 3.2.3)               ¦условия победителя --- (в течение 3    ¦ ¦                                   ¦ ¦
¦                              ¦дней со дня подписания протокола       ¦ ¦¦                                 ¦¦ ¦
¦                              ¦конкурсной комиссии) ----------------->¦ ¦                                   ¦ ¦
+------------------------------+---------------------------------------- ¦¦                                 ¦¦ ¦
¦Тематические управления,      ¦Обеспечение разработки, согласования     ¦                                   ¦ ¦
¦Сводное управление            ¦и утверждения ТЗ                         ¦¦                                 ¦¦ ¦
¦(п. 3.1.4)                    ¦                                         ¦                                   ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------+¦                                 ¦¦ ¦
¦Тематические управления,      ¦Организация работ по подготовке          ¦                                   ¦ ¦
¦Сводное управление            ¦и заключению госконтрактов (в сроки,     ¦L- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --¦ ¦
¦(п. п. 3.2.6, 3.2.7)          ¦установленные для размещения заказов) -->¦                 /\                ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦
¦Предприятия-исполнители,      ¦Заключение договоров (допсоглашений) с соисполнителями.    ¦                 ¦ ¦
¦соисполнители                 ¦Представление в ФГУП "Орг. "Агат" материалов для ТЭ        ¦                 ¦ ¦
¦(п. п. 3.2.4 "д", 3.2.4 "г")  ¦                                                           ¦                 ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------+-----------------+ ¦
¦Тематические управления,      ¦Заключение госконтрактов по результатам --- -- -- -- -- -- + -- -- -- -- -- ¬¦ ¦
¦Сводное управление,           ¦размещения заказов и международным             В сроки, установленные        ¦ ¦
¦предприятия-исполнители       ¦соглашениям --------------------------->¦     законодательными актами и     ¦¦ ¦
¦(п. п. 3.2.6, 3.2.7)          ¦                                         нормативными документами Роскосмоса ¦ ¦
¦                              ¦                                        L -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦Тематические управления       ¦Обеспечение регистрации госконтрактов, допсоглашений                         ¦ ¦
¦(п. 3.2.8)                    ¦в Сводном управлении                                                         ¦ ¦
¦Тематические управления -->   ¦                                                                             ¦ ¦
¦ --> Управление делами        ¦Подписанные госконтракты, допсоглашения (с визами)                           ¦ ¦
¦     (режимно-секретный отдел)¦(для оформления и передачи в Сводное управление)                             ¦ ¦
¦     (п. 3.2.9)               ¦                                                                             ¦ ¦
¦ --> предприятия-исполнители  ¦Подписанные госконтракты, допсоглашения (без виз)                            ¦ ¦
¦     (п. 3.2.10)              ¦                                                                             ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦Сводное управление            ¦Регистрация, учет (ведение базы данных),                                     ¦ ¦
¦(п. п. 3.2.8, 4.11)           ¦хранение госконтрактов, допсоглашений                                        ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦          Справочно:                                                                                        ¦ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ФГУП "Организация "Агат" -->  ¦ТЭЭ цен госконтрактов, опытных изделий;                                      ¦ ¦
¦ --> Сводное управление,      ¦заключения по результатам ТЭЭ                                                ¦ ¦
¦     тематические управления  ¦                                                                             ¦ ¦
¦     (п. 3.2.5, Прил. 3, п. 6)¦                                                                             ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦Сводное управление,           ¦Решения по ценам, протоколы цен                                              ¦ ¦
¦тематические управления,      ¦                                                                             ¦ ¦
¦предприятия-исполнители       ¦                                                                             ¦ ¦
¦(Прил. 3, п. 8)               ¦                                                                             ¦ ¦
+------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------+-+
¦Сводное управление            ¦Методологическое руководство организаций договорной                            ¦
¦(п. 1.13)                     ¦работы по созданию НТП                                                         ¦
-------------------------------+--------------------------------------------------------------------------------
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