Инвентаризационная опись объектов незавершенного капитального строительства (форма разработана организацией самостоятельно). Форма № ИНВ-1-КС (образец заполнения). Вариант 2
Форма N ИНВ-1-КС

Утверждена 
Приказом об учетной политике 
от 01.12.2008 N 5-уп

                                                         ------------
¦    Код   ¦
ЗАО "Центурион"                         +----------+
------------------------------------------------ по ОКПО ¦ 01234567 ¦
организация                          +----------+
¦          ¦
Хозяйственный отдел                   ¦          ¦
-------------------------------------------------------- ¦          ¦
структурное подразделение                  +----------+
Вид деятельности ¦   74.60  ¦
-------+----------+
Основание для проведения  приказ, -постановление-,¦номер ¦   1-инв  ¦
инвентаризации:                -распоряжение-     ¦      ¦          ¦
------------------------+------+----------+
ненужное зачеркнуть  ¦дата  ¦15.11.2012¦
-------+----------+
Дата начала инвентаризации ¦28.11.2012¦
+----------+
Дата окончания инвентаризации ¦29.11.2012¦
------------

-----------------------
¦  Номер  ¦   Дата    ¦
¦документа¦составления¦
+---------+-----------+
¦    1    ¦ 28.11.2012¦
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ      ----------+------------
ОБЪЕКТОВ НЕЗАВЕРШЕННОГО
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Товарный склад, гараж
Объекты капитального строительства -------------------------------

Москва, ул. Образцова, 16а
Местонахождение --------------------------------------------------

РАСПИСКА

Акт составлен комиссией в том, что по состоянию на "28" ноября
2012  г.   проведена   инвентаризация   объектов    незавершенного
капитального   строительства.   Все   выполненные    хозяйственным
(подрядным)  способом  этапы  работ  приняты.   Все  оборудование,
переданное    в    монтаж,     фактически     начато     монтажом.
Законсервированные и временно прекращенные строительством  объекты
отсутствуют.

Лицо(а), ответственное(ые) за сохранность объектов:

Инженер по
капитальному
строительству             Бобров К.С.
--------- _______ ----------------------
должность подпись   расшифровка подписи

-                        -
--------- _______ ----------------------
должность подпись   расшифровка подписи

-                        -
--------- _______ ----------------------
должность подпись   расшифровка подписи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Номер ¦ Наименование ¦    Способ   ¦ Дата начала ¦      Полная сметная     ¦  Сметная (договорная) ¦ Объем выполненных ¦  Фактические ¦   Договор  ¦     Сведения    ¦
¦   по  ¦ и назначение ¦ производства¦строительства¦ (договорная) стоимость, ¦ стоимость выполненных ¦       работ       ¦    затраты   ¦  (в случае ¦   о подрядчике  ¦
¦порядку¦   объектов,  ¦ строительных¦             ¦           руб.          ¦ работ (этапов) на дату¦                   ¦    на дату   ¦производства¦    (в случае    ¦
¦       ¦не завершенных¦    работ    ¦             ¦                         ¦     инвентаризации    ¦                   ¦инвентаризации¦строительных¦   производства  ¦
¦       ¦строительством¦             ¦             +-------------------------+-----------------------+-------------------+   по данным  ¦    работ   ¦   строительных  ¦
¦       ¦ (в т.ч. виды,¦             ¦             ¦    всего   ¦ в том числе¦   всего  ¦ в том числе¦ всего¦ в том числе¦бухгалтерского¦  подрядным ¦ работ подрядным ¦
¦       ¦ этапы работ) ¦             ¦             ¦            ¦строительно-¦          ¦строительно-¦      ¦строительно-¦     учета    ¦  способом) ¦    способом)    ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦  монтажные ¦          ¦  монтажные ¦      ¦  монтажные ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦   работы   ¦          ¦   работы   ¦      ¦   работы   ¦              ¦            ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦   1   ¦       2      ¦      3      ¦      4      ¦      5     ¦      6     ¦     7    ¦      8     ¦   9  ¦     10     ¦      11      ¦     12     ¦        13       ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦   1   ¦Товарный склад¦смешанный    ¦  01.06.2012 ¦  600 000-00¦ 500 000-00 ¦300 000-00¦ 200 000-00 ¦  50% ¦     40%    ¦  300 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦в том числе:  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦- проектные   ¦подрядный    ¦  04.06.2012 ¦  100 000-00¦      -     ¦100 000-00¦      -     ¦ 100% ¦      -     ¦  100 000-00  ¦от          ¦ООО "Техпроект-М"¦
¦       ¦работы        ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦01.06.2012  ¦                 ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 106-10    ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦- установка   ¦хозяйственный¦  02.08.2012 ¦  100 000-00¦ 100 000-00 ¦100 000-00¦ 100 000-00 ¦ 100% ¦    100%    ¦   98 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦бетонных      ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦конструкций   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦монолитных    ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦- монтаж      ¦хозяйственный¦  25.10.2012 ¦  200 000-00¦ 200 000-00 ¦100 000-00¦ 100 000-00 ¦  50% ¦     50%    ¦  102 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦металлических ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦конструкций   ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦- подводка    ¦подрядный    ¦      -      ¦  150 000-00¦ 150 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      -     ¦       -      ¦от          ¦ООО "Техпроект-М"¦
¦       ¦коммуникаций  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦01.06.2012  ¦                 ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 106-10    ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦- отделочные  ¦хозяйственный¦      -      ¦   50 000-00¦  50 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      -     ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦работы        ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦   2   ¦Гараж         ¦подрядный    ¦  03.09.2012 ¦  400 000-00¦ 325 000-00 ¦115 000-00¦  40 000-00 ¦28,75%¦     12,31% ¦  115 000-00  ¦от          ¦ООО "Домстрой"   ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦23.08.2012  ¦                 ¦
¦       ¦              ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦N 156-10    ¦                 ¦
+-------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
¦       ¦в том числе:  ¦             ¦             ¦            ¦            ¦          ¦            ¦      ¦            ¦              ¦            ¦                 ¦
¦       ¦- этап I      ¦подрядный    ¦  06.09.2012 ¦   75 000-00¦      -     ¦ 75 000-00¦      -     ¦ 100% ¦      -     ¦   75 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦- этап II     ¦подрядный    ¦  29.10.2012 ¦   40 000-00¦  40 000-00 ¦ 40 000-00¦  40 000-00 ¦ 100% ¦    100%    ¦   40 000-00  ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦- этап III    ¦подрядный    ¦  28.12.2012 ¦  200 000-00¦ 200 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      0%    ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦
¦       ¦- этап IV     ¦подрядный    ¦  17.01.2013 ¦   85 000-00¦  85 000-00 ¦     -    ¦      -     ¦   0% ¦      0%    ¦       -      ¦      -     ¦        -        ¦
--------+--------------+-------------+-------------+------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+-----------------+
Итого ¦1 000 000-00¦ 825 000-00 ¦415 000-00¦ 240 000-00 ¦   X  ¦      X     ¦  415 000-00  ¦      X     ¦        X        ¦
-------------+------------+----------+------------+------+------------+--------------+------------+------------------

2 (Два)
а) количество порядковых номеров -----------------------------
прописью

Четыреста пятнадцать тысяч
б) сумма фактических затрат ----------------------------------
прописью

00
________________________________________________ руб. ------- коп.

Все  подсчеты   итогов   по   инвентаризационной  описи   объектов
незавершенного капитального строительства проверены.

Ведущий
эксперт
отдела
внутреннего
аудита и
методологии
учета                 Выгодский Н.Я.
Председатель комиссии --------- _______ --------------------------
должность подпись     расшифровка подписи

Главный
бухгалтер                    Оганян С.Ю.
Члены комиссии: ----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

Бухгалтер                    Онопко Н.С.
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

Старший
инженер
хозяйственного
отдела                   Свиридова К.Г.
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

Все  объекты   капитального  строительства,   поименованные  в
1               2
настоящей инвентаризационной описи с N ---------- по N ----------,
комиссией  проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены
в опись,  в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не
имею    (не   имеем).    Объекты    незавершенного    капитального
строительства, перечисленные  в описи,  находятся  на моем (нашем)
ответственном хранении.

Лицо(а),    ответственное(ые)    за    сохранность    объектов
капитального строительства:

Инженер по
капитальному
строительству                  Бобров К.С.
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

-                             -
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

-                             -
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

29      ноября    2012
"--" ------------- ---- г.

Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил

Бухгалтер                    Онопко Н.С.
----------- _______ ------------------------------
должность  подпись         расшифровка подписи

29      ноября     2012
"--" -------------- ---- г.




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/inventarizacionnaya_opis_obektov_nezavershennogo_kapitalnogo_stroitelstva_forma_razrabotana_organ_2.htm
