# Карта учета работы строительной машины (механизма). Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-5 (образец заполнения)

Карта учета работы строительной машины (механизма) (образец заполнения)

Типовая межотраслевая   
форма N ЭСМ-5

Утверждена   
Постановлением   
Госкомстата России   
от 28 ноября 1997 г. N 78

----------

¦ Коды ¦

+--------+

Форма по ОКУД ¦ 0340005¦

ООО "СтроймехЭксплуатация", +--------+

г. Москва, ул. Полярная, вл. 3, ¦ ¦

(495) 470-15-13 ¦ ¦

Организация ------------------------------------- по ОКПО¦85366411¦

наименование, адрес, номер телефона ----------

115

КАРТА N -------

УЧЕТА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ (МЕХАНИЗМА)

-------------------------------------------

¦Дата ¦Код ¦Струк- ¦Едини-¦Выработа-¦

¦составле- ¦ви- ¦турное ¦ца из-¦но (отра-¦

¦ния ¦да ¦подраз- ¦мере- ¦ботано) ¦

¦ ¦опе-¦деле- ¦ния +---------+

Стационарный бетононасос CIFA-PC 907 ----------- ¦ ¦ра- ¦ние ¦ ¦по ¦фак-¦

Машина ------------------------------------------------- марка ---------------- ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦нор-¦ти- ¦

(наименование) ----------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ме ¦чес-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки ¦

---------------- АА951-84477 2009 +----------+----+--------+------+----+----+

Инвентарный номер \_\_\_\_ ¦14 2924626-375¦ Заводской номер ----------- Год выпуска машины ---- ¦01.04.2011¦ ¦колонна/¦куб. м¦5200¦5200¦

---------------- ¦ ¦ ¦ участок¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ 1/2 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------+----+--------+------+----+-----

### Период работы Номер рапорта (путевого листа) Сменность Количество дней Отработано машиночасов Простои по причинам, ч Время работы двигателя (для самоходных машин), ч Пробег, км

пребывания в хозяйстве

в работе

выходных и праздничных

### неисправность машины техническое обслуживание внеплановый ремонт отсутствие горючесмазочных материалов перебазирование и переоборудование машины отсутствие машиниста отсутствие материалов и конструкций отсутствие фронта работ необеспеченность подъездных путей отсутствие силовой энергии и освещения недостаток транспортных средств прочие всего с по код причины простоев 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01.04.2011 10.04.2011 60 2 10 10 - 160 - - 1 - - - - 2 - - - - 3 - - 11.04.2011 20.04.2011 63 1 10 10 - 80 - - - - - - - - - - - - - - - ...

Оборотная сторона формы N ЭСМ-5

### Период работы Номер рапорта (путевого листа) Выполненные работы Единица измерения Объем выполненных работ с по наименование код наименование код всего в том числе комплексно-механизированным способом 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01.04.2011 10.04.2011 60

Приемка бетона из бетоносмесителя, подача и укладка бетонной смеси

### - куб. м 113 14 400 14 400 11.04.2011 20.04.2011 63

Приемка бетона из бетоносмесителя, подача и укладка бетонной смеси

### - куб. м 113 7200 7200

Начальник

участка Мовсесян О.Е.

Руководитель подразделения --------- \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

должность подпись расшифровка подписи

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/karta\_ucheta\_raboty\_stroitelnoj\_mashiny\_mexanizma\_tipovaya\_mezhotraslevaya\_forma\_n\_esm\_5\_obrazec\_zap.htm](https://порядокправа.рф/karta_ucheta_raboty_stroitelnoj_mashiny_mexanizma_tipovaya_mezhotraslevaya_forma_n_esm_5_obrazec_zap.htm)