Отчет о расходе материалов на общестроительные работы в жилом доме (образец заполнения)
УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО "Строитель" ________ Иванов И.И.

       "Первая очередь строительства комплекса многоэтажных жилых домов микрорайона "Южный"
------------------------------------------------------------------------------------
(наименование стройки)

ОТЧЕТ О РАСХОДЕ МАТЕРИАЛОВ

за апрель 2011 г.

На общестроительные работы. Жилой дом N 4/12
--------------------------------------------------
(наименование работ и затрат, наименование объекта

----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование   ¦ Ед. ¦           Расход ресурсов          ¦ Основание для¦
¦п/п¦                  ¦ изм.+------------------------------------+   списания   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦по норме¦  факт ¦экономия¦перерасход¦  материалов, ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦использованных¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦ по технологии¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦ производства ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦ строительных ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦   работ, и   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦  перерасхода ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 1 ¦         3        ¦  4  ¦    5   ¦   6   ¦    7   ¦     8    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 1 ¦Бетон М300        ¦ куб.¦ 795,800¦795,800¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 2 ¦Бетон М400        ¦ куб.¦ 316,4  ¦316,379¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 3 ¦Дизтопливо        ¦  л  ¦        ¦600,000¦    -   ¦  600,000 ¦Отчет о работе¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦компрессора   ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 4 ¦Арматура АIII ф 8 ¦  т  ¦   1,906¦  1,680¦  0,226 ¦     -    ¦ Акт на замену¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+  материалов  ¦
¦ 5 ¦Арматура АIII ф 10¦  т  ¦  38,940¦ 38,940¦    -   ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 6 ¦Арматура АIII ф 12¦  т  ¦  25,230¦ 25,230¦    -   ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 7 ¦Арматура АIII ф 16¦  т  ¦  35,018¦  0,228¦ 34,790 ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 8 ¦Арматура АIII ф 16¦  т  ¦   0,506¦       ¦  0,506 ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 9 ¦Арматура АIII ф 22¦  т  ¦   3,817¦  1,716¦  2,101 ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 10¦Арматура АIII ф 18¦  т  ¦   0,036¦ 37,659¦    -   ¦  37,623  ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 11¦Арматура АIII ф 25¦  т  ¦   2,275¦  2,275¦    -   ¦   0,000  ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦   ¦Итого арматура    ¦     ¦ 107,728¦107,728¦ 37,623 ¦  37,623  ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 12¦Гвозди 100x4      ¦  т  ¦   0,166¦  0,150¦  0,016 ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 13¦Гвозди 80x3,0     ¦  т  ¦        ¦  0,050¦    -   ¦   0,050  ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 1          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 14¦Брус 50x50x2000   ¦ куб.¦        ¦ 0,500 ¦    -   ¦   0,500  ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 2          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 15¦Гипс Г-40,        ¦ меш.¦        ¦ 3,000 ¦    -   ¦   3,000  ¦Акт на        ¦
¦   ¦40 кг/меш.        ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 3          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 16¦Доска 25x100x6000 ¦ куб.¦  1,498 ¦  4,500¦    -   ¦   3,002  ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+материалов,   ¦
¦ 17¦Доска 50x100x6000 ¦ куб.¦ 15,871 ¦  2,000¦ 13,871 ¦     -    ¦п. п. 4, 5, 6 ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 18¦Доска 25x100x4000 ¦ куб.¦        ¦  3,000¦    -   ¦   3,000  ¦              ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦ 19¦Доска 50x200x6000 ¦ куб.¦        ¦  2,000¦    -   ¦   2,000  ¦              ¦
¦   ¦                  ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦   ¦Итого доска       ¦     ¦ 17,369 ¦ 11,500¦ 13,871 ¦   8,002  ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 20¦Лестничный        ¦ шт. ¦  6,000 ¦  6,000¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦марш ЛМ-3*        ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦0,9 куб. м        ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 21¦Пена Penomax PRO  ¦ шт. ¦ 41,000 ¦ 41,000¦    -   ¦     -    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Пена изоляционная ¦ шт. ¦        ¦ 58,000¦    -   ¦  58,000  ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 7          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 22¦Проволока         ¦  т  ¦  0,243 ¦  0,93 ¦    -   ¦   0,687  ¦Акт на        ¦
¦   ¦ Ок т/о д 1,2 мм  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 8          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Проволока         ¦  т  ¦        ¦  0,06 ¦    -   ¦   0,060  ¦Акт на        ¦
¦   ¦Ок т/н д 1,4 мм   ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 9          ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 23¦Труба п/э         ¦ п. м¦1108,000¦  1108 ¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦d = 20 мм         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 24¦Труба п/э         ¦ п. м¦ 160,000¦  1000 ¦    -   ¦   840,000¦Акт на        ¦
¦   ¦d = 25 мм         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 11         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 25¦Труба п/э         ¦ п. м¦ 340,000¦  1800 ¦    -   ¦ 1 460,000¦Акт на        ¦
¦   ¦d = 32 мм         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 10         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 26¦Труба п/э         ¦ п. м¦ 100,000¦   100 ¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦d = 40 мм         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 27¦Конструкции       ¦  т  ¦  5,751 ¦       ¦        ¦          ¦Расчет        ¦
¦   ¦стальные          ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦потребности в ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+материалах    ¦
¦ 28¦Детали закладные и¦  т  ¦  5,8684¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦накладные         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 29¦Швеллер ст10      ¦  т  ¦        ¦ 11,055¦  Перевод в тонны  ¦    11,055    ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 30¦Изделие           ¦ шт. ¦        ¦   72  ¦  Перевод в тонны  ¦    0,1008    ¦
¦   ¦закладное МН 107-6¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 31¦Изделие           ¦ шт. ¦        ¦   48  ¦  Перевод в тонны  ¦    0,0672    ¦
¦   ¦закладное МН 116-6¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 32¦Изделие           ¦ шт. ¦        ¦    6  ¦  Перевод в тонны  ¦     0,222    ¦
¦   ¦закладное МН 130-6¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
¦   ¦дл. 2300          ¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 33¦Изделие           ¦ шт. ¦        ¦   12  ¦  Перевод в тонны  ¦     0,174    ¦
¦   ¦закладное МН 130-6¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
¦   ¦дл. 900           ¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦   ¦Итого             ¦     ¦ 11,6194¦                           ¦    11,619    ¦
+---+------------------+-----+--------+---------------------------+--------------+
¦ 34¦Арматура AI 6     ¦  тн ¦  5,2474¦       ¦        ¦          ¦Расчет по     ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦нормативу:    ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦2,11 кг x     ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦1 шт. изделия ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 35¦Змейка            ¦ шт. ¦        ¦  2487 ¦  Перевод в тонны  ¦    5,24757   ¦
¦   ¦6,5x6,5x3,0x0,12  ¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 36¦Проволока 5Вр1    ¦  т  ¦ 12,751 ¦       ¦        ¦          ¦Расчет по     ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦нормативу:    ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦9,73 кг x     ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦1 шт. изделия ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 37¦Сетка             ¦ шт. ¦        ¦  1105 ¦  Перевод в тонны  ¦   10,75165   ¦
¦   ¦100x1004,0x1,2    ¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
¦   ¦(5 - 5), 13,7 кг  ¦     ¦        ¦       ¦                   ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+-------------------+--------------+
¦ 38¦Дюбель-гвоздь 6x40¦ шт. ¦  3101  ¦  3101 ¦    -   ¦    200   ¦Акт на        ¦
¦   ¦(100 шт.)         ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 13         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 39¦Смесь морозост.   ¦  кг ¦ 5071,5 ¦ 5071,5¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦клеевая           ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦"Волна-Мороз"     ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦(25 кг/меш.)      ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 40¦Уголок 80x80x20 мм¦ шт. ¦  1551  ¦  1457 ¦   94   ¦     -    ¦Замена        ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+материала     ¦
¦ 41¦Уголок 80x18 мм   ¦ шт. ¦    -   ¦    94 ¦    -   ¦    94    ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 42¦Плита             ¦ шт. ¦  8448  ¦  8448 ¦    -   ¦     -    ¦              ¦
¦   ¦пазогребневая ПГП ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦пустотелая        ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦(667x500x80)      ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 43¦Кислород/баллон   ¦ шт. ¦        ¦    64 ¦    -   ¦    64    ¦Акт на        ¦
¦   ¦6 куб. м          ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 14         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 44¦Пропан, баллон    ¦ шт. ¦        ¦     3 ¦    -   ¦    3     ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 14         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦ 45¦Пенополистирольные¦ куб.¦        ¦  3,6  ¦    -   ¦   3,6    ¦Акт на        ¦
¦   ¦плиты             ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦2000x1000x100     ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+п. 15         ¦
¦ 46¦Пенополистирольные¦ куб.¦        ¦  4    ¦    -   ¦   4      ¦              ¦
¦   ¦плиты             ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦2000x1000x200     ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦   ¦Пенополистирольные¦ куб.¦        ¦  4    ¦    -   ¦   4      ¦              ¦
¦   ¦плиты             ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦2000x1000x50      ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+              ¦
¦   ¦Пенополистирольные¦ куб.¦        ¦  4,56 ¦    -   ¦   4,56   ¦              ¦
¦   ¦плиты             ¦  м  ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
¦   ¦2000x1000x60      ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦              ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Пленка            ¦  м  ¦        ¦   50  ¦    -   ¦    50    ¦Акт на        ¦
¦   ¦полиэтиленовая    ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 16         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Сетка штукатурная ¦бухта¦        ¦   6   ¦    -   ¦     6    ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 17         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Фиксатор стульчик ¦ шт. ¦        ¦ 20 000¦    -   ¦  20 000  ¦Акт на        ¦
¦   ¦25 мм             ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 19         ¦
+---+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+--------------+
¦   ¦Проволока ВР 4,0  ¦  т  ¦        ¦  1,05 ¦    -   ¦   1,05   ¦Акт на        ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦списание      ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦материалов,   ¦
¦   ¦                  ¦     ¦        ¦       ¦        ¦          ¦п. 12         ¦
----+------------------+-----+--------+-------+--------+----------+---------------

Главный инженер _____________________
Производитель работ _________________
Инженер ПТО _________________________

Источник - "Особенности отраслевого учета: производство, торговля, строительство", "Налоговый вестник"
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