# Перечень документации, представляемой для экспертизы при переутверждении обоснований, проектов, проектов застройки, рабочих проектов, рабочих проектов застройки

Приложение N 13 к ст. 17 Положения, утвержденного Приказом Министра обороны Российской Федерации от 8 июля 1996 г. N 264

### ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ОБОСНОВАНИЙ, ПРОЕКТОВ, ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ, РАБОЧИХ ПРОЕКТОВ ЗАСТРОЙКИ

1. Разрешение на пересмотр документации.

2. Задание на пересмотр документации.

3. Пояснительная записка о пересмотре Обоснований, проекта, проекта застройки, рабочего проекта, рабочего проекта застройки, содержащая следующие сведения:

а) общие данные о внесенных изменениях в ранее утвержденную документацию, их обоснования, документы, на основании которых внесены изменения;

б) характеристика состояния строительства по зданиям и сооружениям (на дату представления документации на рассмотрение);

в) данные, подписанные заказчиком строительства и генеральным подрядчиком, о произведенных затратах на дату представления документации на рассмотрение, стоимости объектов, переданных в основные фонды (по главам, объектам и статьям сводного сметного расчета), проведенном в установленном порядке пересчете (в связи с изменением базисных цен и сметных норм) остатков сметной стоимости и их расходовании;

г) анализ изменения (увеличения, уменьшения) сметной стоимости строительства с указанием основных причин:

изменения проектных решений в связи с увеличением мощности и пересмотром номенклатуры выпускаемой продукции;

введение новых технических условий, норм и правил проектирования;

увеличение стоимости оборудования, вызванное изменениями его типов и цен поставщиков;

изменения условий строительства, в том числе из-за увеличения его продолжительности, произошедшие по независящим от проектной организации причинам;

ошибки проектных и изыскательских организаций;

осуществление мероприятий по решениям директивных органов.

4. Сопоставительная ведомость изменений сметной стоимости строительства (по прилагаемой форме) с указанием сумм: по ранее утвержденной документации, пересчета остатков в связи с изменениями базисных цен и сметных норм, осуществленных затрат на дату представления материалов, заявленных для переутверждения, изменения сметной стоимости с раскладкой по основным причинам.

5. Документы о дополнительных согласованиях, необходимость в которых возникла при изменении ранее принятых проектных решений.

6. Ранее утвержденная документация, заключения экспертизы по ней, документы о ее утверждении.

7. Новая, пересмотренная документация в полном составе, в том числе документация по зданиям, сооружениям, инженерным сетям, по которым произошли изменения ранее принятых решений.

8. Заключения территориальных органов, осуществляющих экологическую экспертизу документации, при необходимости.

9. Представляемая на экспертизу документация должна быть откорректирована в соответствии с заключением органа, проводившего экспертизу ранее утвержденной документации, подписана заказчиком строительства, начальником проектной организации и главным инженером проекта.

Источник - Приказ Минобороны РФ от 08.07.1996 № 264 (с изменениями и дополнениями на 2004 год)

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/perechen\_dokumentacii\_predstavlyaemoj\_dlya\_ekspertizy\_pri\_pereutverzhdenii\_obosnovanij\_proektov\_proe.htm](https://порядокправа.рф/perechen_dokumentacii_predstavlyaemoj_dlya_ekspertizy_pri_pereutverzhdenii_obosnovanij_proektov_proe.htm)