План мероприятий по освоению земельного участка, находящегося в собственности
Приложение N 7 к Методическим рекомендациям по разработке региональных программ развития жилищного строительства, утвержденным приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунального хозяйства от ___________ 2013 г. N ________

                             План мероприятий
по освоению земельного участка, находящегося в собственности

__________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование,
физическое или юридическое лицо)

земельного участка из земель _________________________________________,
(категория земель)
с кадастровым номером ________________,
расположенного по адресу: ____________________________________________,
(местоположение)
площадью - ______ кв. м
вид разрешенного использования _______________________________________.
(установленный вид разрешенного
использования земельного участка)
цель предоставления ___________________________________________________
(жилищное строительство, комплексное освоение
в целях жилищного строительства, развитие
застроенной ......... территории, безвозмездная
передача жилищно-строительному кооперативу и т.п.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦  N N  ¦          Наименование мероприятия           ¦ Ответственный ¦ Срок реализации мероприятия ¦    Источник     ¦
¦  п/п  ¦                                             ¦  исполнитель  ¦                             ¦ финансирования  ¦
¦       ¦                                             ¦               ¦                             ¦   мероприятия   ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+-----------------------------+-----------------+
¦                               I. Подготовка проекта планировки и межевания территории                               ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1.  ¦Обеспечение  подготовки  проектов  планировки¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦территории  (проектов  межевания  территории,¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦градостроительных планов земельных участков) ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 1.2.  ¦Обеспечение утверждения  проектов  планировки¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦территории  (проектов  межевания  территории,¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦градостроительных планов земельных участков) ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 1.3.  ¦Обеспечение  подготовки  проектов   межевания¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦территории (осуществляется в составе проектов¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦планировки территории или в  виде  отдельного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦документа)                                   ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 1.4.  ¦Обеспечение  утверждения  проектов  межевания¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦территории (осуществляется в составе проектов¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦планировки территории или в  виде  отдельного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦документа)                                   ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 1.5.  ¦Обеспечение   подготовки   градостроительного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦плана земельного  участка  (осуществляется  в¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦составе проекта межевания  территории  или  в¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦виде отдельного документа)                   ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 1.6.  ¦Обеспечение  утверждения   градостроительного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦плана земельного  участка  (осуществляется  в¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦составе проекта межевания  территории  или  в¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦виде отдельного документа)                   ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦              II. Получение технических условий на присоединение к объектам инженерной инфраструктуры                ¦
¦                                    и решение вопросов развития транспортной сети                                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1.  ¦Получение технических условий на  подключение¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦к сетям электроснабжения                     ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 2.2.  ¦Получение     технических     условий      на¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦присоединение к сетям газификации            ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 2.3.  ¦Получение     технических     условий      на¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦присоединение   к   сетям   водоснабжения   и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦водоотведения                                ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 2.4.  ¦Получение     технических     условий      на¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦присоединение к сетям теплоснабжения         ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 2.5.  ¦Решение   вопросов   необходимого    развития¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦транспортной инфраструктуры                  ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦                      III. Выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры                      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 3.1.  ¦Разработка   и   утверждение   инвестиционных¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦программ организаций в  сфере  водоснабжения,¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦водоотведения,  теплоснабжения, газоснабжения¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦и     сетевых     организаций     в     сфере¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦электроэнергетики                            ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.2.  ¦Обеспечение  строительства   сетей   внешнего¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦электроснабжения   до   границы    земельного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦участка     по      техническим      условиям¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦эксплуатирующих организаций                  ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.3.  ¦Обеспечение строительства сетей газоснабжения¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦до границы земельного участка по  техническим¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦условиям эксплуатирующих организаций         ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.4.  ¦Обеспечение строительства сетей водоснабжения¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦и водоотведения до границы земельного участка¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦в соответствии с утвержденной  инвестиционной¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦программой     организаций      коммунального¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦комплекса                                    ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.5.  ¦Обеспечение строительства  водосточных  сетей¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦до границы земельного участка в  соответствии¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦с  утвержденной   инвестиционной   программой¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦организаций коммунального комплекса          ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.6.  ¦Обеспечение        строительства        сетей¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦теплоснабжения до границы земельного  участка¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦в соответствии с утвержденной  инвестиционной¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦программой     организаций      коммунального¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦комплекса                                    ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 3.7.  ¦Обеспечение    строительства     транспортной¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦инфраструктуры до границы земельного участка ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦              IV. Проведение инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования объектов               ¦
¦                                               жилищного строительства                                               ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 4.1.  ¦Проведение    инженерных    изысканий     для¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦подготовки проектной документации            ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 4.2.  ¦Проведение         архитектурно-строительного¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦проектирования    (включая    разработку    и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦утверждение проекта организации строительства¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦(ПОС) и проекта производства работ (ППР))    ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 4.3.  ¦Обеспечение    проведения     государственной¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦экспертизы    проектной    документации     и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦результатов инженерных изысканий             ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 4.4.  ¦Выдача разрешения на строительство           ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦                                  V. Строительство объектов жилищного строительства                                  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 5.1.  ¦Проведение     подготовительного      периода¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦строительства     (Инженерная      подготовка¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦территории с основанием площадки;  устройство¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦подъездов   к   строительной    площадке    и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦сооружение временных объектов и т.п.)        ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 5.2.  ¦Проведение  основного  периода  строительства¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦(сооружение  подземных  и  надземных   частей¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦основных и вспомогательных зданий, завершение¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦работ    по     инженерному     оборудованию,¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦благоустройство и озеленение)                ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 5.3.  ¦Выдача разрешения на ввод объекта в          ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦эксплуатацию                                 ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦                  VI. Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры и транспортной                   ¦
¦                                            в границах земельного участка                                            ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 6.1.  ¦Обустройство      территории      посредством¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦возведения  внутриквартальных коммуникаций  и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦дорог,  социальной  инфраструктуры,  а  также¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦внутриквартальных инженерных сооружений      ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦                    VII. Обустройство территорий общего пользования в границах земельного участка                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 7.1.  ¦Обустройство      территории      посредством¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦возведения внутриквартальных  коммуникаций  и¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦дорог,  социальной  инфраструктуры,  а  также¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦внутриквартальных инженерных сооружений      ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦                 VIII. Реализация и оформление имущественных прав на объекты жилищного строительства                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 8.1.  ¦Оформление  прав  на   объекты   капитального¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦строительства                                ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 8.2.  ¦Оформление прав на земельные участки, занятые¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦объектами капитального строительства         ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
+-------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+-----------------+
¦ 8.2.  ¦Оформление прав граждан на жилые помещения  в¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
¦       ¦многоквартирных домах, жилых домах           ¦               ¦              ¦              ¦                 ¦
--------+---------------------------------------------+---------------+--------------+--------------+------------------

Источник - Приказ Госстроя от 22.05.2013 № 180/ГС


Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/plan_meropriyatij_po_osvoeniyu_zemelnogo_uchastka_naxodyashhegosya_v_sobstvennosti.htm
