План мероприятий по проведению пилотного проекта по использованию программного обеспечения централизованного ввода налоговых деклараций и иных документов, представляемых в налоговые органы Российской Федерации, на основе управляющего и двумерного штрих-кодов
Приложение N 2 
Утвержден 
Приказом ФНС России 
от 20 ноября 2007 г. N ММ-3-13/641@

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВВОДА НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО И ДВУМЕРНОГО ШТРИХ-КОДОВ
-----------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦   Наименование работы   ¦      Ответственные     ¦Срок выполнения¦Примечание¦
¦п/п¦                         ¦       исполнители      ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦1. ¦Разработка и утверждение ¦УФНС России по          ¦В трехдневный  ¦          ¦
¦   ¦Приказа по проведению пи-¦Волгоградской области;  ¦срок с момента ¦          ¦
¦   ¦лотного проекта по ис-   ¦УФНС России по          ¦издания настоя-¦          ¦
¦   ¦пользованию программного ¦Нижегородской области;  ¦щего Приказа   ¦          ¦
¦   ¦обеспечения централизо-  ¦УФНС России по Санкт-   ¦               ¦          ¦
¦   ¦ванного ввода налоговых  ¦Петербургу;             ¦               ¦          ¦
¦   ¦деклараций и иных доку-  ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦ментов, представляемых в ¦Республике Чувашия;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦налоговые органы Россий- ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦ской Федерации, на основе¦Московской области;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦управляющего и двумерного¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦штрих-кодов.             ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦В Приказе целесообразно  ¦централизованной        ¦               ¦          ¦
¦   ¦отразить следующие       ¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
¦   ¦мероприятия:             ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- создание рабочей группы¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦в налоговых органах -    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦участниках пилотного про-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦екта для проведения работ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦на период проведения пи- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦лотного проекта; руковод-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ство группой возложить на¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦заместителя руководителя ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦(начальника);            ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- утверждение состава ин-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦спекций ФНС России, учас-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦твующих в проведении пи- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦лотного проекта; назначе-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ние в каждой инспекции   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ответственного за прове- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦дение мероприятий пилот- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ного проекта;            ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- утверждение плана меро-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦приятий по проведению пи-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦лотного проекта с учетом ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦установленной настоящим  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Планом периодичности     ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦представления отчетов    ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦2. ¦Представление сведений об¦УФНС России по          ¦В 3-дневный    ¦          ¦
¦   ¦ответственных (Ф.И.О.,   ¦Волгоградской области;  ¦срок после     ¦          ¦
¦   ¦должность, контактный те-¦УФНС России по          ¦исполнения     ¦          ¦
¦   ¦лефон) в Управление ин-  ¦Нижегородской области;  ¦пункта 1       ¦          ¦
¦   ¦формационных технологий, ¦УФНС России по Санкт-   ¦настоящего     ¦          ¦
¦   ¦Управление ввода данных, ¦Петербургу;             ¦Плана мероприя-¦          ¦
¦   ¦учета и отчетности, ФГУП ¦УФНС России по          ¦тий            ¦          ¦
¦   ¦"ГНИВЦ ФНС России"       ¦Республике Чувашия;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦Московской области;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦централизованной        ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦3. ¦Проведение мероприятий по¦УФНС России по          ¦Начиная со сле-¦          ¦
¦   ¦мотивации налогоплатель- ¦Волгоградской области;  ¦дующего дня    ¦          ¦
¦   ¦щиков к сдаче документов ¦УФНС России по          ¦после исполне- ¦          ¦
¦   ¦на новых формах (с преи- ¦Нижегородской области;  ¦ния пункта 1   ¦          ¦
¦   ¦мущественной ориентацией ¦УФНС России по Санкт-   ¦настоящего Пла-¦          ¦
¦   ¦на сдачу документов с    ¦Петербургу;             ¦на мероприятий,¦          ¦
¦   ¦двумерным штрих-кодом).  ¦УФНС России по          ¦в течение пери-¦          ¦
¦   ¦Способы информирования:  ¦Республике Чувашия;     ¦ода проведения ¦          ¦
¦   ¦- размещение на сайтах в ¦УФНС России по          ¦пилотного      ¦          ¦
¦   ¦сети Internet;           ¦Московской области      ¦проекта        ¦          ¦
¦   ¦- средства массовой      ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦информации;              ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- стенды в инспекциях;   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- проведение семинаров   ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦4. ¦Уведомление участников   ¦ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" ¦В 7-дневный    ¦          ¦
¦   ¦пилотного проекта и Уп-  ¦                        ¦срок с момента ¦          ¦
¦   ¦равления информационных  ¦                        ¦издания настоя-¦          ¦
¦   ¦технологий о размещении в¦                        ¦щего Приказа   ¦          ¦
¦   ¦Фонде алгоритмов и прог- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦рамм (ФАП) ФНС России    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦версий СОИФНС АИС "Налог-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ЦОД" и ПК "Система ЭОД   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦инспекции местного       ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦уровня"                  ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦5. ¦Разработка временной ин- ¦Управление ввода данных,¦В 7-дневный    ¦          ¦
¦   ¦струкции на рабочее место¦учета и отчетности      ¦срок с момента ¦          ¦
¦   ¦в ИФНС в части обработки ¦                        ¦издания настоя-¦          ¦
¦   ¦документов с двумерным   ¦                        ¦щего Приказа   ¦          ¦
¦   ¦штрих-кодом и доведение  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦до УФНС для подготовки   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦замечаний и предложений  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦по оптимизации технологии¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ввода                    ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦6. ¦Установка и настройка на ¦УФНС России по          ¦В пятидневный  ¦          ¦
¦   ¦рабочих местах в соответ-¦Волгоградской области;  ¦срок после ис- ¦          ¦
¦   ¦ствующих объектах пилот- ¦УФНС России по          ¦полнения       ¦          ¦
¦   ¦ного проекта ПО, обеспе- ¦Нижегородской области;  ¦пункта 4 насто-¦          ¦
¦   ¦чивающего проведение     ¦УФНС России по Санкт-   ¦ящего Плана    ¦          ¦
¦   ¦пилотного проекта        ¦Петербургу;             ¦мероприятий    ¦          ¦
¦   ¦                         ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦Республике Чувашия;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦Московской области;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦централизованной        ¦               ¦          ¦
¦   ¦                         ¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦7. ¦Организация работ и конт-¦УФНС России по          ¦Начиная со сле-¦          ¦
¦   ¦роль проведения пилотного¦Волгоградской области;  ¦дующего дня    ¦          ¦
¦   ¦проекта в соответствии с ¦УФНС России по          ¦после исполне- ¦          ¦
¦   ¦Порядком проведения      ¦Нижегородской области;  ¦ния пункта 6   ¦          ¦
¦   ¦пилотного проекта.       ¦УФНС России по Санкт-   ¦настоящего Пла-¦          ¦
¦   ¦Требования к организации ¦Петербургу;             ¦на мероприятий,¦          ¦
¦   ¦работ на объектах пилота.¦УФНС России по          ¦в течение пери-¦          ¦
¦   ¦Каждый объект:           ¦Республике Чувашия;     ¦ода проведения ¦          ¦
¦   ¦1. Ведет журнал замеча-  ¦УФНС России по          ¦пилотного      ¦          ¦
¦   ¦ний, в котором фиксирует ¦Московской области;     ¦проекта        ¦          ¦
¦   ¦сбойные ситуации и откло-¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦нения фактической техно- ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦логии от описанной в до- ¦централизованной        ¦               ¦          ¦
¦   ¦кументации, а также сос- ¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
¦   ¦тояние их устранения.    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦2. За неделю до заверше- ¦                        ¦До 25.04.2008  ¦          ¦
¦   ¦ния проекта проводит сра-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦внительную оценку эффек- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦тивности действующего в  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦настоящее время техноло- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦гического процесса и тех-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦нологического процесса   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦массового ввода с исполь-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦зованием управляющего и  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦двумерного штрих-кодов   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦экспертным методом.      ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Главным критерием являет-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ся трудоемкость работ и  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦временные затраты по реа-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦лизации технологического ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦процесса, а также опера- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦тивность ввода данных    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦налоговой отчетности.    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦3. За неделю до заверше- ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ния проекта оценивает до-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦лю документов, обработан-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ных с использованием     ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦двумерного штрих-кода, в ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦общей массе обработанных ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦документов               ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦8. ¦Представление в Управле- ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦ние информационных техно-¦Волгоградской области;  ¦               ¦          ¦
¦   ¦логий, Управление ввода  ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦данных, учета и отчетнос-¦Нижегородской области;  ¦               ¦          ¦
¦   ¦ти, ФГУП "ГНИВЦ ФНС Рос- ¦УФНС России по Санкт-   ¦               ¦          ¦
¦   ¦сии" информации о ходе   ¦Петербургу;             ¦               ¦          ¦
¦   ¦проведения пилотного про-¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦екта с предложениями и   ¦Республике Чувашия;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦замечаниями по работе    ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦программного обеспечения ¦Московской области;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦и в части Приложения N 1 ¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦к настоящему Приказу:    ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦- по состоянию на        ¦централизованной        ¦- до 08.01.08  ¦          ¦
¦   ¦31.12.07                 ¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- по состоянию на        ¦                        ¦- до 08.02.08  ¦          ¦
¦   ¦05.02.08                 ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- по состоянию на        ¦                        ¦- до 10.03.08  ¦          ¦
¦   ¦05.03.08                 ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦- по состоянию на        ¦                        ¦- до 08.04.08  ¦          ¦
¦   ¦05.04.08                 ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦9. ¦Доработка программного   ¦ФГУП "ГНИВЦ ФНС России" ¦В двухнедельный¦          ¦
¦   ¦обеспечения по замечани- ¦                        ¦срок с момента ¦          ¦
¦   ¦ям, полученным от участ- ¦                        ¦получения каж- ¦          ¦
¦   ¦ников пилотного проекта. ¦                        ¦дого отчета в  ¦          ¦
¦   ¦Размещение в ФАП ФНС Рос-¦                        ¦соответствии с ¦          ¦
¦   ¦сии доработанного прог-  ¦                        ¦п. 8           ¦          ¦
¦   ¦раммного обеспечения с   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦соответствующим уведомле-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦нием участников пилотного¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦проекта и Управления     ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦информационных технологий¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦10.¦Оформление и представле- ¦УФНС России по          ¦До 30.04.2008  ¦          ¦
¦   ¦ние в Управление информа-¦Волгоградской области;  ¦               ¦          ¦
¦   ¦ционных технологий, Уп-  ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦равление ввода данных,   ¦Нижегородской области;  ¦               ¦          ¦
¦   ¦учета и отчетности, Уп-  ¦УФНС России по Санкт-   ¦               ¦          ¦
¦   ¦равление по работе с на- ¦Петербургу;             ¦               ¦          ¦
¦   ¦логоплательщиками и мо-  ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦дернизации налоговых ор- ¦Республике Чувашия;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦ганов, ФГУП "ГНИВЦ ФНС   ¦УФНС России по          ¦               ¦          ¦
¦   ¦России" "Актов о заверше-¦Московской области;     ¦               ¦          ¦
¦   ¦нии проведения пилотного ¦Межрегиональная         ¦               ¦          ¦
¦   ¦проекта" с отражением в  ¦инспекция ФНС России по ¦               ¦          ¦
¦   ¦установленном порядке ре-¦централизованной        ¦               ¦          ¦
¦   ¦зультатов с учетом выпол-¦обработке данных        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ненных доработок ПО.     ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Акты направляются в      ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Управление информационных¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦технологий, Управление   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ввода данных, учета и    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦отчетности, ФГУП "ГНИВЦ  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ФНС России" официальным  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦письмом. В качестве      ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦составляющей актов прила-¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦гается журнал замечаний  ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦11.¦Обобщение результатов ис-¦Управление              ¦В 5-дневный    ¦          ¦
¦   ¦полнения настоящего Плана¦информационных          ¦срок после по- ¦          ¦
¦   ¦на основе полученных "Ак-¦технологий              ¦лучения всех   ¦          ¦
¦   ¦тов о завершении проведе-¦                        ¦актов о завер- ¦          ¦
¦   ¦ния пилотного проекта" и ¦                        ¦шении проведе- ¦          ¦
¦   ¦оформление "Акта об ито- ¦                        ¦ния пилотного  ¦          ¦
¦   ¦гах проведения пилотного ¦                        ¦проекта        ¦          ¦
¦   ¦проекта".                ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Представление предложений¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦по срокам ввода в        ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦промышленную эксплуатацию¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦ПО и при необходимости   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦выработка предложений по ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦доработке ПО             ¦                        ¦               ¦          ¦
+---+-------------------------+------------------------+---------------+----------+
¦12.¦Обобщение предложений и  ¦Управление ввода данных,¦В месячный срок¦          ¦
¦   ¦замечаний по инструкции  ¦учета и отчетности      ¦после заверше- ¦          ¦
¦   ¦на рабочее место в ИФНС в¦                        ¦ния пилотного  ¦          ¦
¦   ¦части обработки докумен- ¦                        ¦проекта        ¦          ¦
¦   ¦тов с двумерным штрих-   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦кодом и ее доработка с   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦последующей передачей в  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦Управление по работе с   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦налогоплательщиками и    ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦модернизации налоговых   ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦органов для утверждения  ¦                        ¦               ¦          ¦
¦   ¦приказом                 ¦                        ¦               ¦          ¦
----+-------------------------+------------------------+---------------+-----------
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