Программа проверок органа государственного строительного надзора
Приложение к Распоряжению Главгосстройнадзора МО от 30.01.2012 N 06

                            Программа проверок

___________________________________________________________________________
(Наименование органа государственного строительного надзора и иные
реквизиты в соответствии с требованиями к оформлению документов
органа государственного строительного надзора)

Номер дела ________________                         Экземпляр _____________

1. Застройщик или технический заказчик ____________________________________
(наименование застройщика или
___________________________________________________________________________
технического заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
___________________________________________________________________________
регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для
___________________________________________________________________________
юридических лиц; фамилия, имя, отчество застройщика, паспортные
___________________________________________________________________________
данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)
2. Объект капитального строительства ______________________________________
(наименование объекта
___________________________________________________________________________
капитального строительства, основные проектные характеристики
___________________________________________________________________________
объекта капитального строительства)
3. Адрес объекта капитального строительства _______________________________
(почтовый
___________________________________________________________________________
или строительный)
4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
___________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
___________________________________________________________________________
кем выдано, срок действия)
5. Заключение экспертизы проектной документации
___________________________________________________________________________
(номер и дата выдачи,
___________________________________________________________________________
кем выдано)
6. Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ______________
___________________________________________________________________________
(дата начала работ)
7. Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта
___________________________________________________________________________
(дата окончания работ)

---------------------------------------------------------------------------
¦N  ¦Предмет проверки    ¦Цель проверки                  ¦Дата проведения ¦
¦п/п¦                    ¦                               ¦проверки        ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦ 1 ¦          2         ¦               3               ¦        4       ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦1  ¦Геодезические       ¦Проверка на соответствие       ¦1.02            ¦
¦   ¦работы, подлежащие  ¦привязки объекта строительства ¦1.03            ¦
¦   ¦освидетельствованию ¦(отступ от красных линий),     ¦1.04            ¦
¦   ¦(актированию)       ¦разбивки осей требованиям      ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦Подготовительные    ¦проектной и рабочей            ¦проверке        ¦
¦   ¦работы.             ¦документации                   ¦комплекса       ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦Проверка соответствия состояния¦технологических ¦
¦   ¦строения, сооружения¦временных зданий, строений,    ¦циклов          ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦сооружений вспомогательного    ¦(1.02           ¦
¦   ¦назначения          ¦назначения                     ¦при проверке    ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦текущего        ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦технологического¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦2  ¦Работы, подлежащие  ¦Проверка соответствия          ¦1.02            ¦
¦   ¦освидетельствованию ¦выполнения работ и применяемых ¦1.03            ¦
¦   ¦при проведении      ¦строительных материалов в      ¦1.04            ¦
¦   ¦земляных работ:     ¦процессе строительства,        ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦реконструкции, капитального    ¦проверке        ¦
¦   ¦строения, сооружения¦ремонта объекта капитального   ¦комплекса       ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦строительства, а также         ¦технологических ¦
¦   ¦назначения          ¦результатов таких работ        ¦циклов          ¦
¦   ¦                    ¦требованиям технических        ¦(1.03           ¦
¦   ¦                    ¦регламентов, проектной         ¦при проверке    ¦
¦   ¦                    ¦документации, в том числе      ¦текущего        ¦
¦   ¦                    ¦требованиям энергетической     ¦технологического¦
¦   ¦                    ¦эффективности и требованиям    ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦оснащенности объекта           ¦                ¦
¦   ¦                    ¦капитального строительства     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦приборами учета используемых   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦энергетических ресурсов;       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦наличия разрешения на          ¦                ¦
¦   ¦                    ¦строительство; выполнения      ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требований наличия допуска к   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствующим видам работ при¦                ¦
¦   ¦                    ¦изысканиях, проектировании,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦строительстве, реконструкции,  ¦                ¦
¦   ¦                    ¦капитальном ремонте (далее -   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦предмет ведения), по           ¦                ¦
¦   ¦                    ¦представленной производственной¦                ¦
¦   ¦                    ¦и исполнительной документации, ¦                ¦
¦   ¦                    ¦подтверждающей выполнение работ¦                ¦
¦   ¦                    ¦в соответствии с требованиями  ¦                ¦
¦   ¦                    ¦технических регламентов,       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦проектной и рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации.                  ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия          ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям и полноты ведения  ¦                ¦
¦   ¦                    ¦текущего строительного контроля¦                ¦
¦   ¦                    ¦путем выборочной проверки      ¦                ¦
¦   ¦                    ¦ведения производственной и     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦3  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦возведении          ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦конструкций         ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦фундаментов.        ¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦Конструкции         ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦фундаментов,        ¦работ, конструкций в           ¦комплекса       ¦
¦   ¦подлежащие          ¦соответствии с требованиями    ¦технологических ¦
¦   ¦освидетельствованию:¦технических регламентов,       ¦циклов          ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦проектной и рабочей            ¦(1.04           ¦
¦   ¦строения, сооружения¦документации.                  ¦при проверке    ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦Проверка соответствия и полноты¦текущего        ¦
¦   ¦назначения          ¦ведения текущего строительного ¦технологического¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦4  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦возведении          ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦конструкций.        ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦Конструкции         ¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦подземной части,    ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦подлежащие          ¦работ, конструкций в           ¦комплекса       ¦
¦   ¦освидетельствованию:¦соответствии с требованиями    ¦технологических ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦технических регламентов,       ¦циклов          ¦
¦   ¦строения, сооружения¦проектной и рабочей            ¦(1.05           ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦документации.                  ¦при проверке    ¦
¦   ¦назначения          ¦Проверка соответствия и полноты¦текущего        ¦
¦   ¦                    ¦ведения текущего строительного ¦технологического¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦5  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦возведении          ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦конструкций.        ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦Конструкции         ¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦надземной части,    ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦подлежащие          ¦работ, конструкций в           ¦комплекса       ¦
¦   ¦освидетельствованию:¦соответствии с требованиями    ¦технологических ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦технических регламентов,       ¦циклов          ¦
¦   ¦строения, сооружения¦проектной и рабочей            ¦(1.06           ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦документации.                  ¦при проверке    ¦
¦   ¦назначения          ¦Проверка соответствия и полноты¦текущего        ¦
¦   ¦                    ¦ведения текущего строительного ¦технологического¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦6  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦устройстве сетей.   ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦Внутренние сети     ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦инженерно-          ¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦технического        ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦обеспечения,        ¦работ, сетей                   ¦комплекса       ¦
¦   ¦подлежащие          ¦инженерно-технического         ¦технологических ¦
¦   ¦освидетельствованию:¦обеспечения в соответствии с   ¦циклов          ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦требованиями технических       ¦(1.07           ¦
¦   ¦строения, сооружения¦регламентов, проектной и       ¦при проверке    ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦рабочей документации.          ¦текущего        ¦
¦   ¦назначения          ¦Проверка соответствия и полноты¦технологического¦
¦   ¦                    ¦ведения текущего строительного ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦                ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦7  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦устройстве сетей.   ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦Наружные сети       ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦инженерно-          ¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦технического        ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦обеспечения,        ¦работ, конструкций, сетей      ¦комплекса       ¦
¦   ¦подлежащие          ¦инженерно-технического         ¦технологических ¦
¦   ¦освидетельствованию.¦обеспечения в соответствии с   ¦циклов          ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦требованиями технических       ¦(1.08           ¦
¦   ¦строения, сооружения¦регламентов, проектной и       ¦при проверке    ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦рабочей документации.          ¦текущего        ¦
¦   ¦назначения          ¦Проверка соответствия и полноты¦технологического¦
¦   ¦                    ¦ведения текущего строительного ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦                ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
+---+--------------------+-------------------------------+----------------+
¦8  ¦Работы при          ¦Проверка соответствия (предмет ¦1.02            ¦
¦   ¦устройстве систем,  ¦ведения) по представленной     ¦1.03            ¦
¦   ¦оборудования.       ¦производственной и             ¦1.04            ¦
¦   ¦Инженерные системы и¦исполнительной документации,   ¦и т.д. при      ¦
¦   ¦оборудование,       ¦подтверждающей выполнение      ¦проверке        ¦
¦   ¦подлежащие          ¦работ, конструкций, инженерных ¦комплекса       ¦
¦   ¦освидетельствованию.¦систем и оборудования в        ¦технологических ¦
¦   ¦Временные здания,   ¦соответствии с требованиями    ¦циклов          ¦
¦   ¦строения, сооружения¦технических регламентов,       ¦(1.09           ¦
¦   ¦вспомогательного    ¦проектной и рабочей            ¦при проверке    ¦
¦   ¦назначения          ¦документации.                  ¦текущего        ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия и полноты¦технологического¦
¦   ¦                    ¦ведения текущего строительного ¦цикла)          ¦
¦   ¦                    ¦контроля путем выборочной      ¦                ¦
¦   ¦                    ¦проверки ведения               ¦                ¦
¦   ¦                    ¦производственной и             ¦                ¦
¦   ¦                    ¦исполнительной документации,   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦соответствия выполняемых работ ¦                ¦
¦   ¦                    ¦требованиям рабочей            ¦                ¦
¦   ¦                    ¦документации и технических     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦регламентов.                   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверка соответствия состояния¦                ¦
¦   ¦                    ¦временных зданий, строений,    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦сооружений вспомогательного    ¦                ¦
¦   ¦                    ¦назначения                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦Проверки проводятся в рамках   ¦                ¦
¦   ¦                    ¦государственного строительного,¦                ¦
¦   ¦                    ¦пожарного,                     ¦                ¦
¦   ¦                    ¦санитарно-эпидемиологического и¦                ¦
¦   ¦                    ¦экологического надзора и       ¦                ¦
¦   ¦                    ¦контроля                       ¦                ¦
----+--------------------+-------------------------------+-----------------

_______________ __________________________________ ________________________
(подпись)           (расшифровка подписи)              (должность)

"__" __________ ____ г.

Один экземпляр Программы получил  2  :
(заполняется   представителем  застройщика  или  технического  заказчика  с
указанием реквизитов документа о представительстве)

"__" __________ ____ г.

_______________ __________________________________________ ________________
(подпись)                (расшифровка подписи)             (должность)
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