# Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма). Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-4 (образец заполнения)

Рапорт-наряд о работе строительной машины (механизма) (образец заполнения)

Типовая межотраслевая   
форма N ЭСМ-4

Утверждена   
Постановлением   
Госкомстата России   
от 28 ноября 1997 г. N 78

----------

¦ Коды ¦

+--------+

Форма по ОКУД ¦ 0340004¦

ООО "СтроймехЭксплуатация", +--------+

г. Москва, ул. Полярная, вл. 3, ¦ ¦

(495) 404-10-05 ¦ ¦

Организация ------------------------------------- по ОКПО ¦85366411¦

наименование, адрес, номер телефона +--------+

ООО "СУ-255", ул. Пришвина, д. 7, корп. 4, ¦ ¦

(495) 404-10-05 ¦ ¦

Заказчик ---------------------------------------- по ОКПО ¦54439741¦

наименование, адрес, номер телефона ----------

Строительство многофункционального

спортивного комплекса "Золотая Рыбка",

г. Москва, ул. Коненкова, д. 15а

Объект ------------------------------------------

наименование, адрес

10

РАПОРТ-НАРЯД N ----

О РАБОТЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ (МЕХАНИЗМА)

Стационарный -----------------------------------------------------------------------------------

бетононасос CIFA-PC 907 ¦Дата ¦Код ¦ Период ¦Колон-¦ Машина ¦Код ¦Корреспондиру-¦

Машина ----------------------- ¦составле- ¦вида¦ работы ¦на, +--------------------------+эта-¦ющий счет ¦

наименование, ¦ния ¦опе-+-----------+учас- ¦ марка ¦ инвентарный ¦па +--------------+

мощность, емкость ¦ ¦ра- ¦ с ¦ по ¦ток ¦ ¦ номер ¦ра- ¦счет,¦код ана-¦

ковша ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦боты¦суб- ¦литичес-¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет ¦кого ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета ¦

+----------+----+-----+-----+------+-----------+--------------+----+-----+--------+

¦11.04.2011¦ - ¦11.04¦20.04¦ 1/3 ¦CIFA-PC 907¦14 2924626-376¦ - ¦ 20 ¦ - ¦

-----------+----+-----+-----+------+-----------+--------------+----+-----+---------

Фамилия, и., о. машиниста

### Отработано сдельно по числам месяца, ч Категория персонала Профессия Табельный номер Разряд Часовая тарифная ставка, руб. коп. Код вида оплаты ЗП Время по норме, ч Сумма по тарифу, руб. коп.

наименование

код

### сдельно

сумма, руб. коп.

дни

часы

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

### 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Каменев Б.Р.

8   
8

8

1356214037129

Машинист бетононасосной установки

### 13562 037 4 280-00 13 440-00 6 48 48 13 440-00

8

8   
8

Седов Л.Д.

8   
8

Машинист бетононасосной установки

### 13562 044 4 280-00 8960-00 4 32 32 8960-00

8   
8

### -

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

### - - - - - - - - - - -

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

### -

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

### - - - - - - - - - - -

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
Итого

### 22 400-00 10 80 80 22 400-00

1,08

Расчетный коэффициент -----------

### Номер Описание работ и условий производства Единица измерения Разряд работы Задано Выполнено Простои Процент выполнения нормы

таблицы

нормы

количество единиц

### на единицу на весь объем

количество единиц

норма времени, чел.- ч

стоимость работ, руб. коп.

дата

### код

часы

причины

виновника

норма времени, чел.- ч

расценка, руб. коп.

норма времени, чел.- ч

стоимость работ, руб. коп.

наименование

код

код

наименование

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 Приемка бетона из бетоносмесителя, подача и укладка бетонной смеси - 113 куб. м 5 7273 0,011 22-00 80 160 006-00 7273 80 160 006-00 - - - - 100 -

### - - - - - - - - - - - - - - - - - 100

Итого

### 7273 0,011 х 80 160 006-00 7273 80 160 006-00 х x - - 100

Оборотная сторона формы N ЭСМ-4

### Номер Описание работ и условий производства Единица измерения Разряд работы Задано Выполнено Простои Процент выполнения нормы

таблицы

нормы

### количество единиц на единицу на весь объем количес во единиц норма времени, чел.- ч стоимость работ, руб. коп.

дата

### код

часы

причины

виновника

норма времени, чел.- ч

расценка, руб. коп.

норма времени, чел.- ч

стоимость работ, руб. коп.

наименование

код

код

наименование

### 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Итого

### 7273 х х 80 160 006-00 7273 80 160 006-00 х х - - 100

---------------------------------------- -------------------------------------- Сто шестьдесят тысяч шесть -

¦ Расход топлива (горючего), л ¦Под-¦ ¦ Итого по ¦Время,¦ Сумма, ¦Процент¦ Сумма по наряду ----------------------------

+---------------------------------+пись¦ ¦ наряду ¦ ч ¦ руб. коп.¦выпол- ¦ сумма прописью

¦да-¦нали-¦ выдано ¦оста-¦зап-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ ------------------------ 00

¦та ¦чие +-----------------+ток ¦рав-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормы ¦ ------------------------ руб. --------- коп.

¦ ¦при ¦ вид, марка ¦при ¦щика¦ +----------+------+----------+-------+

¦ ¦выез-+-----------------+воз- ¦(ма-¦ ¦по норме ¦ 80 ¦160 006-00¦ 100 ¦

¦ ¦де ¦ бензина¦ди- ¦ ¦вра- ¦ши- ¦ +----------+------+----------+-------+

¦ ¦ ¦ ¦зель-¦ ¦щении¦нис-¦ ¦фактически¦ 80 ¦160 006-00¦ 100 ¦

¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦та) ¦ -----------+------+----------+--------

¦ ¦ ¦ ¦топ- ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦лива ¦ ¦ ¦ ¦ Задание выдал прораб УМ Рашидов А.А.

¦ ¦ +--------+-----+--+ ¦ ¦ (стройучастка) \_\_\_\_\_\_\_\_ -------------------

¦ ¦ ¦ код ¦ ¦ ¦ подпись расшифровка подписи

¦ ¦ +-----------------+ ¦ ¦ 11 апреля 11

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ "--" -------- 20-- г.

¦ 21¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦25¦ 26 ¦ 27 ¦

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ Задание принял Каменев Б.Р.

¦11 ¦ 25 ¦ - ¦ 120 ¦ -¦ 70 ¦ ¦ машинист \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ подпись расшифровка подписи

¦12 ¦ 70 ¦ - ¦ 60 ¦ -¦ 75 ¦ ¦ 11 апреля 11

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ "--" -------- 20-- г.

¦13 ¦ 75 ¦ - ¦ 55 ¦ -¦ 55 ¦ ¦

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ Работу сдал Каменев Б.Р.

¦14 ¦ 55 ¦ - ¦ 90 ¦ -¦ 72 ¦ ¦ машинист \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ подпись расшифровка подписи

¦15 ¦ 72 ¦ - ¦ 70 ¦ -¦ 67 ¦ ¦ 20 апреля 2011

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ "--" -------- ---- г.

¦16 ¦ 67 ¦ - ¦ 80 ¦ -¦ 70 ¦ ¦

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ Расчет Нормировщик Фуко Н.О.

¦17 ¦ 70 ¦ - ¦ 80 ¦ -¦ 74 ¦ ¦ произвел ----------- \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ должность подпись расшифровка подписи

¦18 ¦ 74 ¦ - ¦ 70 ¦ -¦ 69 ¦ ¦

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ Прораб УМ Рашидов А.А.

¦19 ¦ 69 ¦ - ¦ 70 ¦ -¦ 63 ¦ ¦ (стройучастка) \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

+---+-----+--------+-----+--+-----+----+ подпись расшифровка подписи

¦20 ¦ 63 ¦ - ¦ 80 ¦ -¦ 66 ¦ ¦

---T+T----+--------+-----+--+-----+----- Начальник

¦Р¦фак-¦ 9,2 ¦ 734 ¦ ¦ Руководитель участка Мовсесян О.Е.

¦а¦ти- ¦л/маш.-ч¦ ¦ ¦ подразделения --------- \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

¦с¦чес-¦ ¦ ¦ ¦ должность подпись расшифровка подписи

¦х¦ки ¦ ¦ ¦ ¦

¦о+----+--------+-----+--+ Работы выполнены качественно,

¦д¦по ¦ 9 ¦ 720 ¦ ¦ в соответствии с условиями

¦ ¦нор-¦л/маш.-ч¦ ¦ ¦ договора

¦ ¦ме ¦ ¦ ¦ ¦ Оценка качества выполненных работ -----------------------------

--+----+--------+-----+---

Выполненные работы принял

Королева П.Р.

М.П. Заказчик \_\_\_\_\_\_\_ -------------------

или штампа подпись расшифровка подписи

20 апреля 11

"--" -------- 20-- г.

Сохраните в закладки наш сайт: [Порядокправа.рф](https://порядокправа.рф)  
  
Прямая ссылка на документ: [https://порядокправа.рф/obrazecy/raport\_naryad\_o\_rabote\_stroitelnoj\_mashiny\_mexanizma\_tipovaya\_mezhotraslevaya\_forma\_n\_esm\_4\_obrazec\_.htm](https://порядокправа.рф/raport_naryad_o_rabote_stroitelnoj_mashiny_mexanizma_tipovaya_mezhotraslevaya_forma_n_esm_4_obrazec_.htm)