Состав рабочего проекта среднего, подъемочного ремонтов железнодорожного пути и планово-предупредительной выправки пути
Приложение 1 к Техническим условиям на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути

П.1.2.4. Состав рабочего проекта среднего, подъемочного ремонтов пути и планово-предупредительной выправки пути

1. Пояснительная записка.
Описание участков проектирования, данные по техническому состоянию верхнего строения пути.
Анализ состояния пути по результатам прохода вагонов-путеизмерителей и ВПС ЦНИИ-4 (по формам ФП и ФПР);
Описание проектных решений по выправке продольного профиля пути и плана линии, повышению скоростей движения поездов (отмене предупреждений), переездам и т.д.
К пояснительной записке должны быть приложены:
- задание на проектирование;
- ведомость отметок реперов и привязка к ним положения пути на участке ремонта;
- покилометровая ведомость на путевые работы, переезды и другие сопутствующие работы;
- ведомость габаритов платформ;
- формы ФПР согласно Техническому руководству по использованию результатов измерений путеобследовательских станций ЦНИИ-4 в качестве предпроектной документации по ремонту железнодорожного пути и оценки соответствия отремонтированного пути проекту (ЦПТ-55/28).
2. Расход материалов верхнего строения пути.
При натурном обследовании и осмотре участка проектирования составляется ведомость, в которой указывается количество материалов верхнего строения пути, требующихся для замены негодных и пополнения.
3. Проект производства путевых работ.
Проект производства путевых работ составляется на основании утвержденных технологических процессов с привязкой к конкретным особенностям участка.
4. Калькуляция стоимости ремонта одного километра пути составляется по элементам технологического процесса.
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