Требования к описанию участниками на выполнение работ по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах (Западный регион) Мирового океана для нужд Федерального агентства по рыболовству в 2009 - 2011 годах
Приложение 5 к Конкурсной документации по размещению заказа на право заключения государственного контракта на выполнение работ в 2009 - 2011 годах по проектированию и строительству крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского судна для проведения ресурсных исследований в открытых районах Мирового океана (Западный регион)
для нужд Федерального агентства по рыболовству 
                                ТРЕБОВАНИЯ
к описанию участниками
на выполнение работ по проектированию и строительству
крупнотоннажного (более 65 метров) научно-исследовательского
судна для проведения ресурсных исследований в открытых
районах (Западный регион) Мирового океана для нужд
Федерального агентства по рыболовству
в 2009 - 2011 годах

Цель и задачи разработки -
Источники разработки -
Основные данные и технические требования -
Назначение судна -
Архитектурный тип судна ___________________________________________________
Класс судна Российского морского регистра судоходства _____________________
___________________________________________________________________________
Автономность плавания:
по топливу, сут. __________________________________________________________
по провизии и пресной воды, сут. __________________________________________
Дальность плавания при экономической мощности главного двигателя, миль ____
В грузовом трюме размещены:
Основные характеристики
Главные размерения:
Длина наибольшая, м                                         _______________
Длина расчетная, м                                          _______________
Ширина расчетная, м                                         _______________
Высота борта, м                                             _______________
Осадка судна по грузовую марку, м                           _______________
Водоизмещение полное при осадке по грузовую марку, т ______________________
Скорость хода на глубокой воде на волнении моря не более 1 балла при
водоизмещении по грузовую марку, узл. _____________________________________
Общее расположение и архитектура __________________________________________
Комплектация и размещение команды и научной группы
Экипаж, чел. _____________________________
Научная группа, чел. _____________________
Размещение команды и научной группы:
одноместные каюты ________________________________________
двухместные каюты ________________________________________
трехместные каюты ________________________________________
Предотвращение загрязнения окружающей среды
___________________________________________________________________________
Корпус ____________________________________________________________________
Дельные вещи ______________________________________________________________
Изоляция помещений, покрытия и оборудование помещений
___________________________________________________________________________
Судовые устройства
Рулевое __________________________________________________
Якорное __________________________________________________
Швартовно-буксирное ______________________________________
Спасательное _____________________________________________
Мачтовое _________________________________________________
Леерное __________________________________________________
Судовые системы __________________________________________
Энергетическая установка -
Системы энергетической установки _________________________
Электроэнергетическая система ____________________________
Автоматизация ____________________________________________
Средства связи, навигационное и рыбопоисковое оборудование
Радиооборудование ________________________________________
Средства навигации и рыбопоиска __________________________
Специальное оборудование _________________________________
__________________________________________________________
Лабораторные помещения - описание  предусматриваемых на судне лабораторий и
других  помещений  для  выполнения  научных  и  исследовательских  работ  с
указанием их площадей и расположения.
Снабжение и запчасти ______________________________________________________
Срок предоставления Исполнителем гарантий качества работ (срок гарантийного
обслуживания) _________________ месяцев
Этапы работ -
Указывается  последовательность,  основное  содержание  и сроки  проведения
работ (этапов работ) по следующей форме:

---------------------------------------------------------------------------
¦  N   ¦       Наименование работ        ¦Удельное¦   Срок   ¦ Стоимость  ¦
¦этапов¦                                 ¦значение¦выполнения¦работ с НДС,¦
¦      ¦                                 ¦  в %   ¦  работ   ¦ тыс. руб.  ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦1.    ¦Разработка проектной             ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦конструкторской документации     ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦2.    ¦Приобретение комплектующего      ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦оборудования и механизмов по     ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦согласованному Сторонами         ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦графику поставки оборудования    ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦3.    ¦Приобретение материалов по       ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦согласованному Сторонами         ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦графику поставки материалов      ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦4.    ¦Разработка рабочей и             ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦технологической документации на  ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦строительство судна              ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦5.    ¦Обработка металла, изготовление  ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦деталей корпуса                  ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦6.    ¦Окончание сборки и сварки корпуса¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦7.    ¦Окончание монтажа механизмов и   ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦оборудования                     ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦8.    ¦Окончание монтажа систем и       ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦трубопроводов                    ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦9.    ¦Окончание изолировочных работ,   ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦зашивки помещений                ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦10.   ¦Окончание электромонтажных       ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦работ                            ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦11.   ¦Спуск на воду, достроечные работы¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦на плаву                         ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦12.   ¦Приемосдаточные испытания.       ¦        ¦          ¦            ¦
¦      ¦Сдача судна Заказчику            ¦        ¦          ¦            ¦
+------+---------------------------------+--------+----------+------------+
¦      ¦ИТОГО:                           ¦100                             ¦
-------+---------------------------------+---------------------------------

Участник в произвольной форме по ниже перечисленным позициям описывает следующую информацию и по своему усмотрению прилагает документы, подтверждающие эту информацию:
о количестве выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ); ____________________
об общей стоимости выполненных участником размещения заказа за последние 2 года контрактов на строительство судов (подтверждается копиями контрактов и актами выполненных работ); ____________________
о наличии у участника размещения заказа сертификата ISO 9001, сертификата по охране труда (подтверждается копией сертификата), о наличии у участника размещения заказа прибыли/убытка на 01.01.2009 (подтверждается копией формы N 2 Бухгалтерского баланса, копией налоговой декларации);
об отсутствии у участника размещения заказа задолженности перед бюджетами всех уровней по состоянию на момент подачи заявки на участие в открытом конкурсе (подтверждается копией справки о состоянии расчетов);
о сумме уставного капитала (для юридических лиц при наличии уставного капитала), стоимость собственного имущества (для индивидуальных предпринимателей, частных и юридических лиц в случае отсутствия у них уставного капитала).
Оценка заявки участника размещения заказа по вышеуказанной информации будет производиться только при представлении подтверждающих документов, прикладываемых по усмотрению участника размещения заказа.
В случае отсутствия документов по соответствующим подкритериям будет ставиться ноль баллов.
Отсутствие подтверждающих документов не является основанием для отклонения заявки участника размещения заказа.
Примечания.
1. Описание работ подписывает лицо, уполномоченное на осуществление действий от имени участника размещения заказа.
2. Заявка и описание работ должны быть пронумерованы, прошнурованы, парафированы и скреплены печатью.
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