Журнал учета выполненных работ. Унифицированная форма № КС-6а (образец заполнения)
Журнал учета выполненных работ (образец заполнения) 
Унифицированная форма N КС-6а 
Утверждена 
Постановлением Госкомстата России 
от 11 ноября 1999 г. N 100

                                                      ------------
¦    Код   ¦
+----------+
Форма по ОКУД ¦  0322006 ¦
+----------+
ЗАО "Энтузиаст", г. Москва,                  ¦          ¦
ш. Энтузиастов, д. 58/44, к. 3,              ¦          ¦
(499) 308-85-82                              ¦          ¦
Заказчик ------------------------------------ по ОКПО ¦ 74133221 ¦
(организация, адрес, телефон, факс)          +----------+
ООО "ГрейфСервис", г. Москва,               ¦          ¦
ул. Кетчерская, д. 15,                      ¦          ¦
(495) 300-55-69                             ¦          ¦
Подрядчик ----------------------------------- по ОКПО ¦ 25896441 ¦
(организация, адрес, телефон, факс)         +----------+
г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 59              ¦          ¦
Стройка --------------------------------------------- +----------+
(наименование, адрес)              ¦          ¦
Разработка котлована для 2-секционного         ¦          ¦
монолитного жилого дома переменной этажности   ¦          ¦
(20 - 22 - 24) с пристроенной подземной        ¦          ¦
автостоянкой на 100 м/мест и индивидуальным    ¦          ¦
тепловым пунктом (ИТП)                         ¦          ¦
Объект ---------------------------------------------- +----------+
(наименование)                  ¦ 45.11.2; ¦
¦  45.21.1 ¦
Вид деятельности по ОКДП ¦  (ОКВЭД) ¦
------+----------+
Договор подряда (контракт) ¦номер¦     1    ¦
+-----+----------+
¦ дата¦11¦01¦2011¦
------+--+--+----+
Вид операции ¦          ¦
------------

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
2011
за __________ ----- год

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором  подряда
16 375 000-00
(субподряда) ------------------------------------------------ руб.

Инженер
по капитальному
строительству                   Ицхаков А.М.
Составил --------------- _________   ---------------------
(должность)   (подпись)   (расшифровка подписи)

Генеральный
директор                    Михайлов К.Б.
Проверил --------------- _________   --------------------
(должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)

По данному образцу печатать все четные страницы формы N КС-6а

Номер Конструктивные элементы и виды работ Номер единичной расценки Единица измерения Цена за единицу, руб. Количество работ по смете Сметная (договорная) стоимость, руб. Выполнено работ по порядку позиции по смете январь февраль март апрель май количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 5
Геодезические работы
- - - - 2 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - 2 6
Разработка котлована
5/з куб. м 350-00 20 000 7 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - 3 7
Установка распорочной системы котлована
11/з м 25 000-00 120 3 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - 4 8 Вывоз грунта 6/з 1 конт. 3500-00 1250 4 375 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Итого
X X Х 16 375 000 - - - - - - - - - - - - - - -
Накладные и прочие расходы
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Всего
X X Х 16 375 000 - - - - - - - - - - - - - - -
По данному образцу печатать все нечетные страницы формы N КС-6а

Выполнено работ июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь _____ год количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб. количество стоимость, руб. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 - 2 000 000 2 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 000 7 000 000 7 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 120 3 000 000 3 000 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1250 4 375 000 4 375 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - х 16 375 000 16 375 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - х 16 375 000 16 375 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Сохраните в закладки наш сайт: Порядокправа.рф

Прямая ссылка на документ: https://порядокправа.рф/obrazecy/zhurnal_ucheta_vypolnennyx_rabot_unificirovannaya_forma_n_ks_6a_obrazec_zapolneniya.htm
